2024年黑水县地震基准站提升改造项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

黑水县地震基准站是利用旧建筑进行升级改造，原有配套设施相对不足，仅能满足基本使用需求。经过多年的运行，配套设施不足的问题逐渐凸显，已无法充分满足当前的业务需求。因此，本项目旨在对该基准站进行必要的建设和改造，以确保其能够稳定、高效地运行，为黑水县乃至周边地区的地震预警提供更为可靠的技术支持。建设经费由州本级财政支持，黑水县防震减灾事务中心负责实施。一是通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。二是按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程进行全程监督，严格按照合同进度支付工程款。三是项目业主单位、勘察设计单位全程在建设地点进行了实地调研踏勘。四是通过了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。五是评价组人员由黑水县防震减灾事务中心班子成员、各股室负责人构成，按照职责分工处理相关事宜。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

本次地震基准站提升改造项目支出合规、管理规范，圆满完成了各项绩效目标。项目在提升地震监测能力、保障公共安全、降低灾害损失等方面效益显著，资金使用效率较高，后续通过优化运维与培训工作，可进一步提升项目可持续效益。

| 专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 黑水县地震基准站提升改造项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 黑水县防震减灾事务中心 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  |  | 工程类 |  |  |  |  |
| 项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金管理办法（名称、文号） |  |  | 黑财建【2024】10号 |  |  |  |  |
|  | 绩效分配方式 |  |  | £因素法 | £项目法 |  | £据实据效 | £因素法与项目法相结合 |
|  | 立项依据 |  |  | 阿州财建【2024】27号 |  |  |  |  |
|  | 使用范围 |  |  | 黑水县地震基准站提升改造 |  |  |  |  |
|  | 申报（补助）条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止年限 |  |  | 2024年 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 28.4 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总体 目标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基准站围墙 | ＝ | 200 | 米 | 10 | 200 |
|  |  |  | 基准站道路及院坝硬化 | ＝ | 900 | 平方米 | 10 | 900 |
|  |  | 质量指标 | 重建基准站摆房步梯 | ＝ | 300 | 平方米 | 10 | 500 |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目（工程）完成及时 | 定性 | 按合同约定完成100% |  | 10 | 100% |
|  |  | 社会效益 指标 | 掌握区域内地震灾害风险水平，区域内地震灾害风险隐患底数，为科学合理开展地震灾害风险防治工作提供依据 | 定性 | 优 |  | 10 | 优 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 工程建设成果使用 | ≥ | 5 | 年 | 10 | 5 |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总造价 | ≤ | 95 | % | 10 | 95 |

（二）绩效分析

1、项目决策

做好地震监测工作是新时期防震减灾工作“两坚持三转变”要求的具体体现和前提条件；整合优化台网建设、运行维护等职能任务，提高地震监测业务集约化水平，是新时期地震监测的发展方向。黑水县地震基准站建设久远，近年来因自然条件恶劣，监测仪器摆房年久失修，已出现漏雨、防盗门变形、外墙风化、步梯裂缝变形、围墙松动等安全隐患，为排除可能存在的安全隐患，拟对黑水县地震基准站及附属设施设备进行升级改造。提高黑水县地震监测能力，保障测震台站的正常运行，提升黑水县应急准备能力，地震灾害损失有效减少。

2、项目管理

2024年下达州级防震减灾专项资金30万元，2024年实际使用金额28.4万元，项目资金符合资金管理办法等相关规定，与资金计划相契合，保障项目能够如期开展。

3、项目绩效

产出指标

- 数量指标：计划完成1个基准站的提升改造，实际完成1个，改造完成率100%；

质量指标：改造后站点加强该地区的地震预警系统，使其能够更快速、更准确地捕捉到地震活动的信号，为地震预警和紧急响应提供有力支持。

时效指标：项目按照合同计划工期如期完成，实际在年内完成所有改造任务并通过验收，验收合格，按时完成率100%。

成本指标：项目总实际支出28.4万元，未超预算。

效益指标

经济效益：通过提升地震预警精度，能减少企业停产损失、基础设施修复成本等直接经济损失。

社会效益：改造后的站点为政府地震应急决策提供更精准的数据支撑，助力提升公众应急避险效率；结合站点开展的科普活动，社会抗震减灾能力增强。

三、存在主要问题

无

- 相关措施建议

- 无