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支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
黑水县地震基准站是利用旧建筑进行升级改造，原有配套设施相对不足，仅能满足基本使用需求。经过多年的运行，配套设施不足的问题逐渐凸显，已无法充分满足当前的业务需求。因此，本项目旨在对该基准站进行必要的建设和改造，以确保其能够稳定、高效地运行，为黑水县乃至周边地区的地震预警提供更为可靠的技术支持。建设经费由州本级财政支持，黑水县防震减灾事务中心负责实施。一是通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。二是按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程进行全程监督，严格按照合同进度支付工程款。三是项目业主单位、勘察设计单位全程在建设地点进行了实地调研踏勘。四是通过了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。五是评价组人员由黑水县防震减灾事务中心班子成员、各股室负责人构成，按照职责分工处理相关事宜。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本次地震基准站提升改造项目支出合规、管理规范，圆满完成了各项绩效目标。项目在提升地震监测能力、保障公共安全、降低灾害损失等方面效益显著，资金使用效率较高，后续通过优化运维与培训工作，可进一步提升项目可持续效益。
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县地震基准站提升改造项目

	预算单位
	黑水县防震减灾事务中心

	项目类型
	工程类

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	黑财建【2024】10号

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	阿州财建【2024】27号

	
	使用范围
	黑水县地震基准站提升改造

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2024年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	

	
	      其中：财政拨款
		28.4

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	基准站围墙
	＝
	200
	米
	10
	200

	
	
	
	基准站道路及院坝硬化
	＝
	900
	平方米
	10
	900

	
	
	质量指标
	重建基准站摆房步梯
	＝
	300
	平方米
	10
	500

	
	
	时效指标
	项目（工程）验收合格率
	＝
	100
	%
	10
	100

	
	效益指标
	经济效益
指标
	项目（工程）完成及时
	定性
	按合同约定完成100%
	
	10
	100%

	
	
	社会效益
指标
	掌握区域内地震灾害风险水平，区域内地震灾害风险隐患底数，为科学合理开展地震灾害风险防治工作提供依据
	定性
	优
	
	10
	优

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	工程建设成果使用
	≥
	5
	年
	10
	5

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目总造价
	≤
	95
	%
	10
	95



（二）绩效分析
1、项目决策
做好地震监测工作是新时期防震减灾工作“两坚持三转变”要求的具体体现和前提条件；整合优化台网建设、运行维护等职能任务，提高地震监测业务集约化水平，是新时期地震监测的发展方向。黑水县地震基准站建设久远，近年来因自然条件恶劣，监测仪器摆房年久失修，已出现漏雨、防盗门变形、外墙风化、步梯裂缝变形、围墙松动等安全隐患，为排除可能存在的安全隐患，拟对黑水县地震基准站及附属设施设备进行升级改造。提高黑水县地震监测能力，保障测震台站的正常运行，提升黑水县应急准备能力，地震灾害损失有效减少。
2、项目管理
2024年下达州级防震减灾专项资金30万元，2024年实际使用金额28.4万元，项目资金符合资金管理办法等相关规定，与资金计划相契合，保障项目能够如期开展。
3、项目绩效
产出指标
   数量指标：计划完成1个基准站的提升改造，实际完成1个，改造完成率100%；
质量指标：改造后站点加强该地区的地震预警系统，使其能够更快速、更准确地捕捉到地震活动的信号，为地震预警和紧急响应提供有力支持。
时效指标：项目按照合同计划工期如期完成，实际在年内完成所有改造任务并通过验收，验收合格，按时完成率100%。
成本指标：项目总实际支出28.4万元，未超预算。
效益指标
 经济效益：通过提升地震预警精度，能减少企业停产损失、基础设施修复成本等直接经济损失。
社会效益：改造后的站点为政府地震应急决策提供更精准的数据支撑，助力提升公众应急避险效率；结合站点开展的科普活动，社会抗震减灾能力增强。
三、存在主要问题
无
4、 相关措施建议
无

