2024年黑水县地球物理台站建设技术服务政府采购项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
为加强黑水县地球物理场观测站点建设，提升区域地震监测预警能力，2024年阿坝州人民政府安排部署了黑水县地球物理台站建设工作任务。台站建设经费由州本级财政支持，黑水县防震减灾事务中心负责实施。一是通过事前绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。二是按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程进行全程监督，严格按照合同进度支付工程款。三是项目业主单位、勘察设计单位全程在建设地点进行了实地调研踏勘。四是通过了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。五是评价组人员由黑水县防震减灾事务中心班子成员、各股室负责人构成，按照职责分工处理相关事宜。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有社会公益性性，符合财政资金支持方向。项目实施情况良好。
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县地球物理台站建设技术服务政府采购项目

	预算单位
	黑水县防震减灾事务中心

	项目类型
	服务类

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	黑财建【2024】10号

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	阿州财建【2024】27号

	
	使用范围
	黑水县地球物理台站建设技术服务

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2024年-2025年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	

	
	      其中：财政拨款
		80

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新建地下流体观测井
	＝
	1
	个
	10
	1

	
	
	
	新建地下流体观测室
	＝
	10
	平方米
	10
	10

	
	
	质量指标
	安装水位仪、水温仪、气象三要素监测设备
	＝
	100
	套
	10
	100

	
	
	时效指标
	项目（工程）验收合格率
	＝
	按合同约定完成100%
	%
	10
	100%

	
	效益指标
	社会效益指标
	项目工程完成及时率
	定性
	优
	%
	10
	优

	
	
	可持续影响指标
	全县防震减灾能力
	定性
	优
	
	10
	优

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	设备使用年限
	≥
	98
	年
	10
	98

	
	成本指标
	经济成本指标
	受益人群满意度
	≥
	80
	%
	10
	80



（二）绩效分析
1、项目决策
“十四五”时期是全面建成小康社会，主动适应社会主义现代化建设进程对推进防震减灾治理体系和治理能力现代化、全面提升地震安全保障能力提出更高要求，建设地球物理站（地下流体），能够进一步丰富黑水县地震监测手段，提升地震监测能力，是应对严峻的震情形势的需要。黑水台拥有前兆监测的历史和经验，加强前兆观测，建设地球物理站，是提升黑水区域地震监测的可行方案，也是现阶段经济社会发展的需要。该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，我单位进一步优化完善了实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。
2、项目管理
[bookmark: _GoBack]2024年下达州级防震减灾专项资金80万元，2024年实际使用金额63.84万元，项目符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
3、项目绩效
产出指标
数量指标：计划为1个地球物理台站提供建设技术服务，实际完成1个，服务完成率100%；
质量指标：经第三方验收，1个台站选址均符合《地球物理台站建设规范》要求，技术服务质量达标率100%。
 时效指标：项目计划服务周期5个月，实际在4个月内完成所有台站技术服务并进入试运行阶段，试运行数据正常，待3个月试运行期限完成后，数据正常才进入竣工验收阶段，按时完成率100%；
 成本指标：项目总实际支出63.84万元，预算执行率100%，未超预算。
效益指标
社会效益：台站投入运行后，可实时监测区域地质活动，为地震、地面沉降等地质灾害预警提供数据支撑，提升地方防灾减灾能力。
可持续效益：建立“技术服务-后期咨询”长效机制，可随时响应台站运维技术需求，保障台站长期发挥监测效能。
3、  存在主要问题
无
4、 相关措施建议

无
