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一、评价工作开展及项目情况
为确保2030年前全面完成档案馆建设任务并通过测评验收，加快档案资源数字化转型，搭建数字档案基础支撑体系，完成机房、数字化加工中心、查档服务中心物理空间改造，配齐软硬件设备，实现档案存储、处理、服务环境达标。本项目年初预算0万元，调整预算286万元，资金遵循“按需分配、重点保障、合理高效”原则，分配至机房建设、场馆改造、软硬件购置、系统建设、档案数字化服务等板块。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本项目自评总分100分，自评得分98.25分。项目整体实施有序，成效显著，严格落实专款专用，完成机房建设、场馆改造、档案数字化扫描等既定工作任务；项目预算执行率87.66%，项目推进进度偏缓，整体绩效目标基本实现，项目实施达到预期效果。
（二）绩效分析
1、项目决策
本项目立足档案馆现实工作需要，依据档案事业发展相关工作要求，推动档案资源数字化转型，建立档案数字资源体系，搭建在线服务平台，构建安全防护体系，完成存量档案数字化处理，提升档案服务便捷性、安全性，满足各部门及社会公众用档需求。项目规划论证充分，绩效目标设置科学合理；项目资金投向匹配单位重点工作任务，项目决策程序规范，软硬件采购严格执行政府采购相关规定。
2、项目管理
项目资金年初预算0万元，调整预算数286万元，其中财政拨款120万元，单位资金166万元。资金分配依据充分，分配管理流程规范；经费开支严格执行财务管理制度，资金拨付审批手续完整，会计核算规范，财务资料齐全。按财政要求完成绩效目标设置上报，常态化开展绩效监管。项目资金用途、拨付流程均符合财经法规与专项资金管理规定，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3、项目绩效
数量上，完成机房改造、软硬件设备采购、档案数字化扫描200万页等全部既定产出任务；质量上，档案数字化处理质量达标率≥99%，系统安全运行率99.5%，跨部门档案共享实现率88%，项目质量合格率100%；时效上，项目实际完成时间与计划时间保持一致；成本上项目总投入控制在286万元预算以内，档案查阅利用率得到提升，节约纸质资源，为群众、机关单位提供档案查阅服务，档案服务覆盖面扩大；实现档案数字化成果长期保存，减少实体档案磨损；服务对象满意度98%，群众、机关单位对档案服务整体评价较好。资金使用效率较高，受益群体覆盖面达到预期。
三、存在主要问题
项目推进进度较为缓慢，项目管理精细化水平有待提升，项目预算执行率87.66%，未实现100%执行。
四、相关措施建议
进一步强化项目统筹调度，紧盯项目实施各个环节，加快项目推进实施进度，着力解决项目滞后问题；持续提升项目管理精细化水平，科学做好预算编制，强化预算执行管控；完善档案数字化运维管理，持续发挥数字档案项目建设成效，更好保障档案业务开展。

