黑水县财政局

2022年财政预算一体化平台运维服务项目支出

绩效自评报告

根据《黑水县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（黑财〔2023〕105号）文件精神要求，黑水县财政局对2022年预算批复的项目开展了绩效自评，现将情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照省财政厅和州财政局的统一安排部署，黑水县财政预算一体化平台于2022年上线运行，主要实现了全县各预算单位的预算编制、预算调整和调剂、预算执行、银行账户管理、单位会计核算、预算绩效、地方评价、政府采购、基础信息、项目库、综合报表查询等功能，保障财政预算一体化平台的稳定性、可用性，从平台维护、数据安全等方面进行了全方位保障。2022年，我局财政预算一体化平台运维服务年初申报18万元，项目批复18万元，财政预算一体化平台运维服务经费属于公共财政支持范围，经费来源于财政拨款，合法合规，资金渠道明确。

（二） 项目绩效目标。

预算单位服务满意度达到80%以上；确保所有财政业务系统正常平稳运行，平衡运行时间达到90%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

财政预算一体化平台运维服务资金到位18万元，到位率100%。

2.资金使用。

财政预算一体化平台运维服务资金18万元，已支出10.68万元，支出率59.33%，资金支付范围依据合法合规，严格按照规定使用。

(二) 项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，设置了分管领导、会计、出纳，按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务处理，会计核算规范，会计处理按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账账、账表、账单相符。资金拨付具有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保资金使用效益、资金安全。

(三) 项目组织实施情况。

项目支出均严格执行《中华人民共和国预算法》，加强财政资金的管理和使用，提高资金使用效益，保障各项工作顺利开展，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

财政预算一体化平台运维服务资金10.68万元，加强专业技术人员的财政业务知识、网络安全、沟通交流等各方面能力，充分运用科学技术手段，结合财政业务实际，全方位保障财政预算一体化平台平稳运行。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，创新预算管理机制，优化预算编制程序，改进预算编制方法，系统通过建设规范化的项目库、强化预算绩效管理、科学合理滚动编制中期财政规划、深化经济分类改革，编细编实预算、加强定额标准建设和基础信息管理等方面，构建更适应当前形势和改革方向的预算管理体系，进一步提高预算管理的完整性、科学性和规范性。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

绩效目标设置基本合理，但年初未将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标。年初设置指标未能全面细化项目绩效目标，所设指标未能全面概括项目内容。

(二)相关建议。

一是完善预算资金管理，提高资金使用绩效；二是在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

黑水县财政局

2023年6月30日