### 附件 10

### 2022年第三批地质灾害防治补助（省级）资金专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《阿坝州财政局 阿坝州自然资源局关于下达2022年第三批地质灾害防治补助资金（省级）的通知》（阿州财资环[2022]32号）文件，收到2022年专职监测经费111.24万元、石碉楼乡中心小学崩塌治理工程150万元，共计261.24万元。

（二） 项目绩效目标。该资金开展群测群防专职监测309处，并实施石碉楼乡中心小学崩塌治理工程项目1处。

(三) 项目资金申报相符性。该资金来源为行业内专项资金。

二、项目实施及管理情况

（一） 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2022年7月根据《阿坝州财政局 阿坝州自然资源局关于下达2022年第三批地质灾害防治补助资金（省级）的通知》（阿州财资环[2022]32号）文件到位资金261.24万元。

2.资金使用。该资金支付地质灾害综合防治群测群防专职监测经费111.24万元，石碉楼乡中心小学下方崩塌监理费9.9万元，石碉楼乡中心小学下方崩塌需求论证费0.3万元，石碉楼乡中心小学下方崩塌征地费5.68万元，石碉楼乡中心小学下方崩塌工程款4.81万元，根据黑自然资函[2022]278号文件调整使用至2022年缺口项目114.45万元，共计支付246.38万元，结余资金14.86万元财政收回。

(二) 项目财务管理情况。项目实施和资金管理严格按《四川省财政厅  四川省自然资源厅关于印发<四川省地质灾害防治专项资金管理办法>的通知》川财资环〔2019〕号文件执行，严格遵循“以人为本、权责明确、预防为主、综合防治”的原则，做到了专账管理、专款专用，账实相符，账册相符。

(三) 项目组织实施情况。

（一）项目前期工作

一是地质灾害治理项目按严格按《四川省国土资源厅  四川省财政厅关于全面加强地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理工作的通知》川国土资发〔2017〕84号文件及执行。

二是我局每年汛期组织汛期驻守督导单位在各乡镇开展地质灾害防治知识宣传培训，且通过校地帮扶，积极主动对接成都理工大学组织监测人员培训，进一步掌握监测方法和履职能力。

（二）项目施工管理

加强了对地质灾害专职监测人员考核，汛期期间每天对监测人员在岗情况进行抽查，对不符合要求的按抽查次数予以扣减监测费用。

三、项目绩效情况

（一） 项目完成情况。

1、完成数量

工程治理项目已完成既定目标；（2）群测群防专职监测员已完成既定目标。

2、项目效益

地质灾害应急排危除险及时性较过去五年有提高。工程治理区群众生命财产安全保障提高；服务对象指标：实施区群众防灾减灾参与度达到90%，实施区域受益人群满意度达到95%。

四、问题及建议

（一） 存在的问题。1.地质灾害治理工程属防灾抢险工程，需抢时间、赶季节，建议简化相关程序，缩短审查时间；2.黑水县属地质灾害易发区和多发区，地质灾害防治任务重、压力大。

(二)相关建议。

无。