附件 3

芦花镇谷汝村谷汝沟“7.14”特大泥石流预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。

申报：2021年发生灾情后，为了有效保障人民生命财产安全，2022年我局及时启动前期勘查设计，并通过省自然资源厅项目入库申报，获得该项目。
批复：根据《阿坝州财政局 阿坝州自然资源局关于预下达2023年第二批地质灾害防治补助资金（中央）预算的通知》（阿州财资环[2023]6号）文件到位1200万元、《阿坝州财政局 阿坝州自然资源局关于下达2023年第四批地质灾害防治补助资金（中央和省级）预算的通知》（阿州财资环[2023]36号）到位779.78万元，共计到位1979.78万元。

（二） 项目绩效目标。保护威胁人数295人，保护财产 13710万元。
(三) 项目资金申报相符性。该资金来源为中央资金1200万元，中央、省委资金779.78万元。

二、项目实施及管理情况

（一） 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2023年3月根据《阿坝州财政局 阿坝州自然资源局关于预下达2023年第二批地质灾害防治补助资金（中央）预算的通知》（阿州财资环[2023]6号）文件到位资金1200万元,《阿坝州财政局 阿坝州自然资源局关于下达2023年第四批地质灾害防治补助资金（中央和省级）预算的通知》（阿州财资环[2023]36号）到位779.78万元,共计1979.78万元。
2.资金使用。该资金支付四川省地质工程勘察院集团有限公司工程款1548.55万元，支付中新凯瑞工程咨询有限公司监理费22.05万元，支付谷汝村村民征地补偿费97.94万元，根据黑自然资函【2023】102号文件结余资金调整使用311.24万元。
(二) 项目财务管理情况。项目实施和资金管理严格按照《四川省财政厅  四川省自然资源厅关于印发<四川省地质灾害防治专项资金管理办法>的通知》川财资环〔2019〕号文件执行，严格遵循“以人为本、权责明确、预防为主、综合防治”的原则，做到了专账管理、专款专用，账实相符，账册相符。
 (三) 项目组织实施情况。

1.项目前期工作

2022年完成该项目勘查设计。

2.项目施工管理

023年该项目开工建设，建设中，我局及时检查项目建设过程中施工质量、安全，及时完工。目前运行效果良好，受威胁对象满意。

三、项目绩效情况

（一） 项目完成情况。

1、完成数量

工程治理项目已完成既定目标

2、项目效益

治理后，地质灾害防范能力得到有效提升，工程治理区群众生命财产安全保障提高；服务对象指标：实施区群众防灾减灾参与度达到90%，实施区域受益人群满意度达到95%。

四、问题及建议

（一） 存在的问题。

该项目存在资金缺口，施工费暂未完成拨付。
(二)相关建议。
建议加大资金补助力度。
