附件 3

瓦钵乡便民服务中心滑坡工程治理

项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。

申报：为了有效保障人民生命财产安全，2021年我局及时启动前期勘查设计，并通过省自然资源厅项目入库申报，获得该项目。

批复:根据《阿坝州财政局 阿坝州自然资源局关于下达2023年第三批地质灾害防治补助资金（省级）预算的通知》（阿州财资环[2023]19号）文件到位115万元。

（二） 项目绩效目标。保护便民服务中心36人，同时威胁公路行人车辆安全，确保人民财产安全，保护财产约500万元，治理工程关乎重要民生。
(三) 项目资金申报相符性。该资金来源为省级地质灾害防治资金115万元。

二、项目实施及管理情况

（一） 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2023年6月根据《阿坝州财政局 阿坝州自然资源局关于下达2023年第三批地质灾害防治补助资金（省级）预算的通知》（阿州财资环[2023]19号）文件到位资金115万元。

2.资金使用。该资金支付四川蜀景建设工程有限公司工程款87.42万元，四川九0九建设工程有限公司勘察设计费15.2万元，支付四川同创建设工程管理有限公司监理费8.4万元，支付四川圣百瑞工程项目管理有限公司需求论证费0.3万元，支付瓦钵乡村民征地费3.68万元。
(二) 项目财务管理情况。项目实施和资金管理严格按照《四川省财政厅  四川省自然资源厅关于印发<四川省地质灾害防治专项资金管理办法>的通知》川财资环〔2019〕号文件执行，严格遵循“以人为本、权责明确、预防为主、综合防治”的原则，做到了专账管理、专款专用，账实相符，账册相符。
 (三) 项目组织实施情况。

1.项目前期工作

 2021年完成该项目勘查设计。
2.项目施工管理

2023年该项目开工建设，建设中，我局及时检查项目建设过程中施工质量、安全，及时完工，并通过初验。目前运行效果良好，受威胁对象满意。

三、项目绩效情况

（一） 项目完成情况。

1、完成数量

工程治理项目已完成既定目标

2、项目效益

治理后，地质灾害防范能力得到有效提升，工程治理区群众生命财产安全保障提高；服务对象指标：实施区群众防灾减灾参与度达到90%，实施区域受益人群满意度达到95%。

四、问题及建议

（一） 存在的问题。

该项目存在资金缺口，施工费暂未完成拨付。
(二)相关建议。
建议加大资金补助力度。
