黑水县住房和城乡建设局（本级）2022年县级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本部门独立编制机构1个，内设办公室、住房保障和房地产管理股、建筑管理股、城市建设股、村镇建设股、市政公用设施管理股、建设工程质量安全监督站、城乡环境综合治理服务中心8个股室。
本单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
黑水县住房和城乡建设局主要是负责本系统、本部门依法行政工作、推进住房制度改革、保障全县城镇低收入家庭住房、全县工程建设标准体系责任、规范全县房地产市场秩序、监督管理全县建筑市场、指导全县城镇建设管理、建筑工程质量安全监督、城乡环境综合治理等工作。
（二）人员概况。
单位编制12名，行政编制9人，其中行政工勤3人。本单位本年年末人数9人，其中：行政编制人员6人，行政工勤3人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2022年本年收入合计239.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.27万元，占比100%。
（二）部门财政资金支出情况。
1.基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
2022年年初预算批复的基本支出为198.97万元，年中追加40.3万元，上年指标结转6.9元，全年财政拨款收入239.27万元，全年财政拨款支出为246.17万元，收支差额6.9万元，主要原因为上年结转和结余。
　　2022年决算基本支出246.17万元，其中：人员经费219.16万元，公用经费27.01万元
2.项目支出
2022年度本部门无项目支出
3.“三公”经费情况
2022年决算支出“三公”经费0.13万元，其中公务接待费0.13万元、                                  
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我局按照县级部门预算编制通知和有关要求，对2022年的各项收入及支出作了认真的清理，真实、准确、全面、及时的完成年度预、决算工作；认真对绩效目标的填报，对专项预算进行分期、分批并结合实际提前细化，保障正常运行。
2022年部门绩效目标：一是“两保障一监管”深入住房保障，二是“两提升一保护”完善城镇功能，三是“两严格一深入”共创生态文明示范，四是“三强化”促行业监管提质增效。
2022年重点工作完成情况 ：
1.“两保障一监管”深入住房保障。一是保障住房供给。总投资0.9亿元的县城干部周转房二期，正在第14层施工，预计年内完成主体建设，其建成后计划安置100户。监管商品房建设和预售资金使用，“哈德广场”2栋建筑完成外装，剩余1栋计划年内完成主体建设。该楼盘住宅销售占比70%、商业销售占比32%。二是保障住房安全。完成住建领域第一次自然灾害综合风险普查，完成全县建筑3.26万栋和县城市政道路25条、桥梁14座和供水管线17条17.95公里普查工作，为上级决策提升基本信息。自建房安全隐患排查农房28325栋，其中存在安全隐患的453栋，已采取个人租借、投亲靠友、闲置安置等排险，其中租住68户、借住72户、投亲靠友63户、村内闲着房屋安置24户，异地有安全房屋226户。采取个人重建+政府补助方式，年内启动了45户低收入群体农村危房改造。三是监管物业服务。加强对物业公司的监管，协调解处理的各类故障维修维护，督促“芦花家园”B区污水管网的改造。整治各小区卫生死角，规范停车位，配合推进黑水县创建文明城市工作。督促2家物业企业做好7个物业小区服务，落实测体温、扫码亮码等防疫措施，整改县创城办居民小区环境卫生问题2个，完成了人民网网友芦花家园A区污水处溢问题的处理。县林草局家属楼成立了业委会，县城累计有小区业委会4个，向县政协委员宣传小区业委会成立流程及要求。按照全州住建系统安排，对县城3个商住小区的维修资金进行了清理，已归集维修资金72.9万元。
2.“两提升一保护”完善城镇功能。一是提升城市综合品质。编制完成城市品质提升“十四五”专项规划，明确了“冰雪映城·彩林画城·红色耀城”的城市定位，梳理项目27个、总投资9.43亿元，构建“一廊、两心、五片”城市结构。按照领导小组定期调度、主管部门牵头承办、县国投公司融资建设或属地镇担当业主的模式，推动环县城游步道等4个项目建设。其中，概算投资4800万元的芦花镇三个标段的乡村旅游基础设施的施工单位已于10月进场施工，计划明年底完工；概算投资1.2亿元的县城老旧小区改造已确定总承包方，计划年底前完成样板栋建设；概算投资3000万元的县城3座景观桥梁已完成施工图图审和清单编制，进入财评环节，计划11月底前完成招投标。二是提升城镇承载能力。加快城镇市政道路建设，县城市政二期完成芦花桥建设，团结桥拓宽改造进入桥面、栏杆施工，并计划年内完成团结桥及桥头西侧的市政广场建设；完成老政府家属区环境绿化提升，黑化区内道路0.55万平米、户外活动场地680平米，新增了0.2万平米绿化和垃圾分类房、羽毛球场、凉亭等设施。2.3公里的知木林绕场路和原址重建的2座市政桥梁建设年内投用，3.1公里的扎窝镇市政道路和2.5公里长的西尔镇市政道路计划年内完工。以色尔古镇为载体，深入“省级百强中心镇”创建，并完成州内初评。三是保护利用传统村落。将16处传统村落纳入保护范围，现有国家级5处、省级11处，今年新申报且进入公示的国家级3个。积极参与国家级传统村落集中连片保护利用示范县创建，终因排名全省第二遗憾落选。坚持建管用三结合，构建传统村落保护利用机制。投资300万元的沙石多镇奶子沟和昌德村传统村落保护利用项目进场施工，计划年内完成建设。
3.“两严格一深入”共创生态文明示范。一是严格城镇供排水管理。谷汝水厂恢复重建项目于今年7月20日供水，扎窝镇市政供水项目计划年底前建成投入使用。8个建制镇中，有6个建制镇污水处理设施正常运行，剩余扎窝和西尔2镇污水处理站计划年底前完工。完成县城污水处理厂进水浓度、污泥处置2个问题整改，以一级A标排放标准启动县污水处理厂提标改造及县城234处管网病害处理，现已完成60%工程量，计划年底前基本建成。二是严格城乡垃圾处理。州级城乡垃圾“新三推”涉及我县的厨余垃圾处理及资源化利用、县城垃圾卫生填埋场封场、县城生活垃圾分类收转运设施3个项目均已立项。按照环卫管理精细化、垃圾处置固定化、监督检查常态化的原则，依托2个垃圾焚烧厂、5个垃圾压缩中转站、3个移动压缩站和2台中转车、2辆转运车/乡（镇），年内新投放3m3垃圾箱100个，进一步完善“村组收集、乡镇转运、片区处理”的城乡垃圾收转运体系，全县城乡垃圾收集处理率达到了90%以上。三是深入城乡环境治理。投资40万元改造团结桥头西侧公厕1座，计划年网内建成投入使用；明确公路沿线公厕管理员258人、二级所长15人、网格监督员100人，落实公厕环境卫生管理。印发城乡环境综合治理责任区域划分通知、城乡环境综合治理工作方案、逐步推进每月第二周和第四周星期五定期大扫除机制常态化。建立常态化的监督检查及问题曝光机制，“点对点”将检查发现问题通报所属单位限期整改，建立检查问题整改台账。对限期整改不到位的，在县级媒体上通报曝光。全年张贴环境治理宣传海报100余份、发改资料500余份，全年检查城乡环境15次、整改问题23个，建立起每月2次的卫生大扫除活动，并每月对部门、乡镇进行排名。
[bookmark: _GoBack]4.“三强化”促行业监管提质增效。一是强化行业安全生产。修订行业领域应急预案6个，督促企业开展应急演练3次。加强在建工程质量安全，年内报监在建工程18个、4.77万平米，总投资2.11亿元；开展质量安全监督检查118个次，发出《质量安全整改通知单》21份，所有问题已全部整改，实现工地“死亡事故零指标”。全年查处出借企业资质、未批先建等问题3起，罚金1.488万元。督促城镇燃气安全使用，与冰川燃气公司签订安全生产责任书，制定燃气安全应急预案，督促企业开展应急演练，提高应急救援处置能力。牵头城镇燃气安全隐患排查及问题整改，共张贴宣传资料120张，发放明白卡926户，排查燃气926户，87个问题已整改完毕。强化行业领域疫情防控，督促系统人员做好第三针疫苗接种，疫苗接种率达到98%；督促行业从业人员做好静态管控期间的管理及每周2次常态化核酸检测，全县18个在建工地均建立了人员排查台账，均落实进出测体温、扫码亮码、提前报备、入县核酸检测和居家隔离等防疫措施，并做好口罩、消毒液等防疫物资储备。共开具进县证明700余人。二是强化建筑行业监管。抓好建筑业产值统计，现已完成1.69亿元、同比增长34.3%，力争全年完成2.5亿元。强化对企服务，召开企业联席会议2次，帮助四川均衡建司等县内企业“纾困解难”。强化政策保障，结合阿坝州促进建筑业高质量发展的实施意见稿，调整形成《黑水县促进建筑业高质量发展实施意见（送审稿）》。完善填报机制，以预填预报提前掌握企业产值完成情况，年内新增入统建筑企业4家，累计本地注册企业16家，其中纳入建筑业产值入统的企业11家。印发《2022年度根治欠薪工作的实施方案》，进一步落实工程建设保证金、农民工实名制、农民工工资专户等制度，强化日常监督检查，畅通投诉举报渠道，积极防范化解建设工地欠薪问题。截至目前，无拖欠民工工资问题发生。抓好固定资产投资，截至目前新增固定资产10590万元。三是强化建设审批制度改革。牵头工改2.0工作，梳理房建和市政工程建设审批事项及前置要件，印发《关于进一步做好住建领域工程建设项目审批的通知》，督促业主单位完善报建手续，积极做好本部门在线审批服务。截至目前，共办理施工许可证办理26件，招投标监督工作16个。促进房地产健康发展。监管好“哈德广场”预售资金，该项目应归集资金1.42亿元，现已归集1.07亿元，已拨付9143万元。目前，商品房备案243宗、面积23284.1㎡，成交金额13368.668万元。协助做好房地产领域不动产登记，存量房产权交易累计15宗、面积9463.47万㎡，成交2062.66万元
（二）结果应用情况。
1.绩效自评公开
我局每年按规定对本单位项目支出及整体支出进行绩效评价；并将评价结果按规定在政府公开网站公开，依法接受财政部门监督监管。
2.评价结果整改和应用结果
     预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2022年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;各项目经费的支出有力保障了项目建设所需，推动了改革和各类便民措施的实行;提高了管理工作的规范化、信息化水平;强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。 
四、评价结论及建议
(一) 评价结论
2022年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分98分，财政支出绩效为“优”。
（二）存在问题
绩效目标设定还不够完善，预算编制还不够科学合理。
（三）改进建议
进一步完善绩效目标填报工作，强化绩效指标实用性。绩效目标是整个预算绩效管理的起点，与部门履职效率形成直接关系，在接下来工作中，严格按照经济型、效率性及效益性原则设置对应指标，提高绩效指标实用性。认真履行预算编报要求，提高预算编报的科学性。严格按照相关预算编报文件要求，结合近年来执行情况，合理编制各项预算，提高预算的科学性和准确性。

　　                  黑水县住房和城乡建设局
                        2023年8月23日

