扎窝市政基础设施建设项目支出绩效自评报  告
一、项目概况
黑水县扎窝镇市政基础设施建设项目位于扎窝镇。建设内容为新建市政道路3.1公里供排水管网3.1公里及配套附属设施。
1#道路等级采用支路，设计速度采用30Km/h的设计标准，路线全长2438.852m；2#、3#路道路等级支路，设计速度采用20Km/h， 2#路全长530.231m，3#路全长130.917m；路线总长为3100m。
1#路路幅组成：2米（人行道）+3.75米（车行道）+3.75米（车行道）+2米（人行道）=11.5米（红线宽度）；
2、3#路路幅组成：2米（人行道）+3.5米（车行道）+3.5米（车行道）+2米（人行道）=11米（红线宽度）。
项目总投资为3000万元。
资金来源：申请中央预算内投资及地方配套。
资金使用计划：根据阿州财建【2021】139号的相关规定，按照工程进度进行资金的管理、拨付、使用与决算。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据工作内容、措施申报资金预算审定最终金额为3000万元。
（二）项目绩效目标。
黑水县扎窝镇市政基础设施建设项目的建设不仅将极大改善区域交通状况，还带动公共交通、供水、排水、防洪、电力供应、燃气供应、园林绿化、环境卫生、消防等城市基础的完善。道路设施的完善和服务水平的提高，将进一步对城市经济增长起着重要作用。
（三）项目资金申报相符性。
项目总投资申报与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一) 资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
项目总投资3000万元。实际到位资金1200万元，资金到位率为40%。
2.资金使用。
2022年至2023年共支付给施工单位项目资金699万元。县财政下拨项目资金到我局后，我局根据财政专项资金支出计划及各责任单位提供的资金拨付申请，按照财务管理制度及相关法律法规支付资金。
(二) 项目财务管理情况。
财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
(三) 项目组织实施情况。
1、组织架构。为了使该项目能够顺利实施，我单位成立了由杨新保任组长，王文和郎毅任副组长，余阳为成员的黑水县扎窝镇市政基础设施建设项目领导小组，具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。
2、实施流程。①、首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估。②对现场进行钻探、勘测，收集第一手资料。③找有资质的单位进行设计、预算。④设计院拟定出设计方案后，组织专家对方案论证、评审。⑤按程序报批后交由相关单位实施。
3、监管措施
在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。
三、项目绩效情况
(一) 项目完成情况。
项目开工至今，本项目已完成工程总量的70%；具体细化为：
（1）1#路所有雨污水、电力通信检查井已预制完成，
（2）2、3、4#路路基以下，全部完成，
（3）2.3.4#路路基已平整完成，
（4） 两个污水处理站:调节池、围墙基础已完成，一体化设备已采购。
（5） 镇政府地坪已硬化及政府、派出所、卫生院围墙已砌筑完成，
（6）4号路及4号路与2号路交叉口段片石挡墙已全部完成。
（二）项目效益情况。
黑水县扎窝镇市政基础设施建设项目建设符合当前黑水县完善城镇基础设施建设的发展要求，是进一步增强全县的公共服务功能和承载能力的需要能进一步提高当地居民生活品质，促进区域社会经济发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。
（二）相关建议。
针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。







黑水县知木林镇市政供水建设项目支出
绩效自评报告

一、项目概况
本项目由黑水县城乡规划建设和住房保障局组织实施，负责项目的建设管理、资金管理。依据黑水县发展改革和经济商务信息局（黑发经商行审〔2018〕106号），总规划投资750万元。新建供水厂一座，设计规模近期500立方/天、远期1000立方/天，输配水管网8公里。
资金使用计划：根据阿州财投（2019）31号的相关规定，按照工程进度进行资金的管理、拨付、使用与决算。
（一）项目资金申报及批复情况
根据工作内容、措施申报资金预算审定最终金额为640.241597万元。
（二）项目绩效目标
黑水县知木林镇市政供水建设项目建成能够改善饮用水状况，对促进我县的经济发展以及当地人民群众的生活水平提高，改善现状身体健康状况，构建和谐社会，具有重大的政治意义，同时也符合“绿水青山”的总体发展要求。
（三）项目资金申报相符性
项目总投资申报与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一) 资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位
项目总投资750万元。实际到位资金600万元，资金到位率为100%。
2.资金使用
2021年至2022年共支付给施工单位项目资金640.241597万元。县财政下拨项目资金到我局后，我局根据财政专项资金支出计划及各责任单位提供的资金拨付申请，按照财务管理制度及相关法律法规支付资金。
（二）项目财务管理情况
财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
1、组织架构。为了使该项目能够顺利实施，我单位成立了由杨新保任组长，王文和郎毅任副组长，赵泉为成员的黑水县知木林镇市政供水建设项目领导小组，具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。
2、实施流程。①、首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估。②对现场进行钻探、勘测，收集第一手资料。③找有资质的单位进行设计、预算。④设计院拟定出设计方案后，组织专家对方案论证、评审。⑤按程序报批后交由相关单位实施。
3、监管措施
在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目已于2022.5完成竣工验收并交付使用。
（二）项目效益情况。
黑水县知木林镇市政供水建设项目建成能够改善饮用水状况，对促进我县的经济发展以及当地人民群众的生活水平提高，改善现状身体健康状况，构建和谐社会，具有重大的政治意义，同时也符合“绿水青山”的总体发展要求。
四、问题及建议
(一) 存在的问题
通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。
（二）相关建议
针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

黑水县乡镇公共基础设施管理运行项目
支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。黑水县乡镇公共基础设施管理运行项目资金来源为县级资金，项目资金的申报符合资金投向，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。乡镇村级公共基础设施是促进农村经济社会持续健康发展的重要支撑，是推进乡村全面振兴的重要基础。该项目的实施，对进一步巩固乡镇基础设施建设成果，加强和规范乡镇公共基础设施维护管理，发挥乡镇公共基础设施效能，推进城乡基础设施共建共享、互联互通，完善管护运行机制起到积极作用。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标否合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一) 资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。资金来源为州级资金，到位资金450万元，资金文号为阿州财预【2021】55号，资金到位及时，且到位率100%。
[bookmark: _GoBack]2.资金使用。资金用于乡镇供水厂、污水处理站、路灯、采购设施设备、垃圾处理设施及乡镇垃圾收转运体系运营，2022年共支出196.544857万元，剩余资金当年上缴财政。资金开支范围、标准、支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
为规范我县乡村的市政公用设施的运行维护管理工作，保障设施正常运行，充分发挥乡村的市政公用设施功能，改善乡村居民生产生活环境，促进乡村经济社会发展，县人民政府印发《黑水县乡镇公共基础设施管理运行方案》，对乡镇基础设施运营管理提出具体要求，起到积极的规范促进作用。   
三、项目绩效情况
(一) 项目完成情况。
严格按照该资金专项使用管理办法，做到专款专用，制定项目资金管理办法，严格按照项目资金管理办法去拨付项目资金。组织实施方面严格按照《黑水县乡镇公共基础设施管理运行方案》严格执行。
（二）项目效益情况。该项目对进一步巩固乡镇基础设施建设成果，加强和规范乡镇公共基础设施维护管理，发挥乡镇公共基础设施效能，推进城乡基础设施共建共享、互联互通，完善管护运行机制起到积极作用。同时改善了人居适宜、功能完善、村容整洁。人民群众满意度达100%。
四、问题及建议
(一) 存在的问题。
无。
（二）相关建议。
      无。


















城市生活污水处理厂委托运营维护项目支出绩效自评报告
一、项目概况
城市生活污水处理厂位于芦花镇。委托四川阿坝兴蓉环境有限公司委托城市生活污水处理厂2022年的运营维护。
委托运营维护费为215.4万元。
资金来源：申请县级预算内资金。
资金使用计划：根据阿州财预【2022】58号的相关规定，按照进度进行资金的管理、拨付、使用与决算。
（一）项目资金申报及批复情况。
根据工作内容、措施申报资金预算审定最终金额为215.4万元。
（二）项目绩效目标。
委托四川阿坝兴蓉环境有限公司委托城市生活污水处理厂2022年的运营维护。负责黑水县城市生活污水的处理工作，提升黑水县生态环境。
（三）项目资金申报相符性。
委托运营维护费申报与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
委托运营维护费215.4万元。实际到位资金215.4万元，资金到位率为100%。
2.资金使用。
2022年12月14日共支付给四川阿坝兴蓉环境有限公司委托运营维护费215.4万元。县财政下拨项目资金到我局后，我局根据财政专项资金支出计划及各责任单位提供的资金拨付申请，按照财务管理制度及相关法律法规支付资金。
（二）项目财务管理情况。
财务管理制度健全，在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该委托运营维护单位通过招投标进行确定。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
四川阿坝兴蓉环境有限公司已完成黑水县城市生活污水处理厂2022年的运营维护工作，2022年污水处理量为28万吨，污水处理率为93.5%。
（二）项目效益情况。
委托四川阿坝兴蓉环境有限公司委托城市生活污水处理厂2022年的运营维护，负责黑水县城市生活污水的处理工作，提升黑水县生态环境。2022年污水处理量为28万吨，污水处理率为93.5%。
四、问题及建议
(一) 存在的问题。
无
（二）相关建议。
无





























石碉楼乡村民查瓦农房建设项目
支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。石碉楼乡格依村村民查瓦享受2019年危房改造建设补助资金。资金来源为县级资金，项目资金的申报符合资金投向，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。危房改造建设改造了农户居住条件，深化公共管理、公共服务，建设“人居适宜、民居漂亮、功能完善、村容整洁”的藏区新居，发挥国家补助资金的综合效益，确保农村困难群众真正享受到政策实惠。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标否合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一) 资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。资金来源为县级资金，到位资金3万元，资金到位及时，且到位率100%。
2.资金使用。石碉楼乡格依村村民查瓦，2019年农村危房改造项目（藏区新居建设），属一般户，D级重建。按当年农村旧房改造（藏区新居建设）政策该户应享受补助资金3万元。该户新建房屋验收合格并完成了拆旧复垦，建房补助资金3万元已通过一卡通直接拨付到查瓦银行卡。资金开支范围、标准、支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符。
(二)项目财务管理情况。
为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该户新建房屋验收合格并完成了拆旧复垦。
三、项目绩效情况
(一) 项目完成情况。
该户新建房屋验收合格并完成拆旧复垦，补助资金3万元的已通过一卡通拨付到查瓦银行卡，资金拨付率为100%。
（二）项目效益情况。本项目具有密切了党群关系，保障了贫困户住房问题，确保农村困难群众真正享受到政策实惠。改善了人居适宜、民居漂亮、功能完善、村容整洁。人民群众满意度达100%。
四、问题及建议
(一) 存在的问题。
无。
（二）相关建议。
      无。
                   
