黑水县科学技术和农业畜牧局

2022年衔接资金实施项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况。

黑水县2022年牦牛种源基地及标准化养殖场建设项目预算总投资600万元，实际中标价为593.546927万元。2022年2月16日，州财政局、州乡村振兴局、州民宗局向县财政局、县乡村振兴局下发《关于下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》阿州财农﹝2022﹞8号文件，该项目下达补助资金300万元。2022年9月22日，县财政局下发《关于下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》黑财﹝2022﹞242号文件，该项目下达统筹整合补助资金293.546927万元。共计下达资金593.546927万元。该项目实施内容为：新建标准化养殖场两个，分别为芦花镇二古鲁村和特别村，维修改造标准化养殖场一个；采购种公牦牛（九龙牦牛）75头，母牦牛100头，黄奶牛80头，人工授精设备3套、种畜信息采集系统3套、巷道圈、成品化粪池3套、配种架2套。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

- 该项目基建预算投资190万元，实际中标价为185.316927万元；采购预算价为410万元，实际中标价为408.32万元（包一为349.63万元，包二为58.6万元），其中，采购种公牦牛（九龙牦牛）投入134.85万元，采购母牦牛投入83.9万元，采购黄奶牛投入130.88万元，采购人工授精设备、种畜信息采集系统、巷道圈、成品化粪池、配种架共计投入58.6万元。该项目2022年3月进行了可研，4月27日县发改局下达可研批复。2022年5月，县科农牧局向县人民政府请示采购，同月县人民政府批复同意采购。符合资金管理办法等相关规定。

- 绩效自评工作开展情况

- 该项目自2022年实施以来，严格按照项目实施有关规定执行。新建标准化养殖场两个、维修改造标准化养殖场一个，2022年4月经县发改局批复后，7月11日县采购中心通过竞争性磋商确立了施工单位。采购货物2022年5月经县人民政府同意后，由县科农牧局委托第三方机构以公开招标的方式确立了供货单位。项目资金的申报严格按照相关程序执行，项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

- 三、绩效目标自评完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 1、项目资金到位情况分析。

- 该项目预算总投资600万元，中标价593.546927万元。实际已到位资金593.546927万元，资金到位率100%。

- 2、项目资金执行情况分析。

- 截至目前，项目已拨付资金496.190279万元，拨付资金率83.5%。支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。

- 3、项目资金管理情况分析。

- 项目资金实行专帐管理制度，严格做到专款专用，建立专门档案制度，严格按照衔接资金相关管理办法使用；建立资金拨付相关流程规定，使整个项目管理严谨、科学、公正、合理以保证项目的顺利实施。

- （二）绩效目标完成情况分析。

- 1、产出指标完成情况分析。包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

- 黑水县2022年牦牛种源基地及标准化养殖场建设项目，截至目前正在施工阶段，现已完成种公牦牛、母牦牛、黄奶牛的发放工作，基建现阶段已初步完工。

- 2、效益指标完成情况分析。包括衔接项目所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

- 经济效益：一是通过新建牦牛种源基地，达到年新增牦牛种牛90头以上，年可配种2500头左右适龄母牛，项目建成后，全县每年预计产生经济效益800余万元；二是通过牦（黄）牛标准化养殖场建设，大大提高中小养殖户（场）生产管理水平，减少牦牛死亡率，提高出栏率，年增加收入240万元，经济效益非常显著。

- 社会效益：通过项目建设提高了良种的普及率，推动我县草地畜牧业向规模化、专业化、标准化的现代生态农牧业方向发展，为加快推进牦牛产业提供了强有力的技术支撑，培育出我县特有的牦牛种源。有利于促进饲草料种植、加工业等相关产业的迅速发展，有利于牧民群众学习新技术、新方法、新观念，提高生产技能，增强致富本领；有利于提高农牧民组织化程度，转变生产经营方式，培植新的经济增长点；有利于贫困地区群众通过新型农牧业经营主体带动，有效破解草地畜牧业发展难题，突破制约瓶颈，提升畜牧业经营效益。

生态效益：项目建设有利于解决草场牲畜超载问题，推进以草定畜、草畜动态平衡。并且通过科学饲养管理，加快畜群周转，降低天然草地利用强度，有效遏制草地退化、沙化，减少水土流失，草地生态环境得到改善，实现草地资源科学利用、畜牧业良性可持续发展，减少草原牧畜承载量，提高草原生态能力和水平，实现环境保护，贯彻“绿水青山就是金山银山”理念。

- 可持续影响：一是通过优质牦牛种源基地建设，推动牦牛品种改良，2022年全面完成牦牛种源基地建设，达到年供种牛50头，改良牦牛达1000头，实现二古鲁村和雅克夏村马河坝组牦牛改良全覆盖，为建立牦牛良种扩繁场奠定基础。牦牛良种扩繁场建立后，每年可向全县提供优良种公牛200头以上，通过5年左右实现全县牦牛良种改良全覆盖。二是通过标准化养殖场建设，每个养殖场达到牦（黄）牛年存栏量不低于50头，年出栏数不低于100头，牦（黄）牛养殖场年出栏率不低于25%，死亡率逐渐趋近于全州水平，改变传统养殖模式，提高牦牛养殖效益。

- 3、满意度指标完成情况分析。

- 农业经营主体满意度≥98%，受益群众满意度≥97%。

- 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

- 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 已公示。