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支出绩效评价报告

1、 评价工作开展及项目情况
依据《“十四五”数字农业农村建设规划》面向我国农业农村大数据汇聚治理、经济运行分析、辅助决策等服务需求，重点支持建设国家农业农村大数据中心和创新中心，建立健全大数据辅助科学决策和乡村治理机制，完善国内外农产品市场监测分析和预警体系，推动全产业链数字化，提升农产品供给质量和效率。重点推进农业生产经营主体互联网融合应用，夯实大数据基础，提升农业农村管理决策效能。重点建立健全农业农村数据资源体系，深入推进农业农村大数据发展应用，推动数字政务能力建设，实现用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新提升农业农村部门决策科学化。
农业经济经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。全面深化重点产业数字化转型。立足不同产业特点和差异化需求，推动传统产业全方位、全链条数字化转型，提高全要素生产率。大力提升农业数字化水平，推进“三农”综合信息服务，创新发展智慧农业，提升农业生产、加工、销售、物流等各环节数字化水平。产业数字化转型迈上新台阶。农业数字化转型快速推进，制造业数字化、网络化、智能化更加深入，生产性服务业融合发展加速普及，生活性服务业多元化拓展显著加快，产业数字化转型的支撑服务体系基本完备，在数字化转型过程中推进绿色发展。
通过实施项目降低农艺技能门槛，提升农户技能水平：项目实施可以通过技术培训、技术指导等方式，向当地农户普及现代农业知识和技术，并提高农户的技能水平，降低了农艺技能门槛，从而推动了农业生产的现代化和科技化。
促进农户增收致富，缩小农城差距：农村经济一直是乡村振兴的重要内容，而数字农业技术的应用可以促进农户增收致富，缩小城乡差距，提高农村经济发展水平，促进了乡村振兴和社会稳定。
评价方法：根据项目情况和评价重点，我单位采用一是单位自评法进行自评，通过翻阅相关凭证和政策落实文件及花名册进行核实。二是通过州审计局审计干训资金反馈结果进行自评。
评价选点：黑水县芦花镇。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
   该项目以现代农业园区建设为抓手，以促进农户增收和农业高质量发展为目标，以全产业链发展为路径，着力实现农业专业化、标准化、规模化。项目符合预期目标得分95。

	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

	项目名称
	黑水县2023年农牧产业巩固提升项目

	主管部门
	
	实施单位 （盖章）
	黑水县科学技术和农业畜牧局

	项目基本情况
	1.项目年度目标完成情况
	项目年度目标
	年度目标完成情况

	
	
	项目建设内容主要包含各重点基地监测体系、数字农业种植示范区、数智基座底层支撑、智能物联感知、农业生产服务、农产品追溯赋能、经营主体监管、种植生产监测、数字农业
	项目截至目前已完成总量百分之八十，因该项目为续建项目。

	
	2.项目实施内容及过程概述
	项目建设内容主要包含各重点基地监测体系、数字农业种植示范区、数智基座底层支撑、智能物联感知、农业生产服务、农产品追溯赋能、经营主体监管、种植生产监测、数字农业

	预算执行情况（10分）
	年度预算数（万元）
	年初预算
	调整后预算数
	预算执行数
	预算执行率
	权重
	得分
	原因

	
	总额
	700
	679.48
	430
	63.32%
	10
	
	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.

	
	其中：财政资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	财政专户管理资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	单位资金
	0.00
	
	
	0.00%
	/
	/
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	/
	/
	

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重
	得分
	未完成原因分析

	
	产出指标
	数量指标
	项目工程量
	≥
	100
	％
	80
	15
	13
	项目为跨年项目，正在建设

	
	
	质量指标
	摄像头使用年限
	≥
	100
	%
	100
	15
	15
	

	
	
	时效指标
	项目开工率
	=
	100
	%
	100
	10
	10
	

	
	
	
	项目建设按期完成率
	=
	100
	%
	100
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	节约生产物耗和成本
	≥
	0.3
	%
	30
	10
	10
	

	
	
	
	带动农户劳务务工
	≥
	5
	万元
	3.5
	10
	7
	项目为跨年项目，正在建设

	
	
	可持续性影响指标
	使用年限
	≥
	10
	年
	10
	10
	10
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益群众满意度
	≥
	90
	%
	90
	5
	5
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	工程建设费
	≤
	695.88
	万元
	695.88
	10
	
	



（二）绩效分析
1、项目决策
2023年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出深入实施数字乡村发展行动，推动数字化应用场景研发推广。加快农业农村大数据应用，推进智慧农业发展。
项目绩效目标设置：项目建设内容主要包含各重点基地监测体系、数字农业种植示范区、数智基座底层支撑、智能物联感知、农业生产服务、农产品追溯赋能、经营主体监管、种植生产监测、数字农业。
2、 项目管理
根据《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号），严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求管理项目资金，对实施程序、资金使用等情况进行公开公示，严格按照项目实施进度拨付资金，确保任务按时完成。
黑水县2023年农牧产业巩固提升项目安排资金为695.88万元,严格按照签订的项目任务书科目进行支付，支付依据合法合规，资金支付与预算相符。
3、 项目绩效
该项目为跨年项目，正在建设。项目截至目前已完成总量百分之八十，因该项目为续建项目。数量指标：项目工程量≥100%、质量指标：摄像头使用年限≥100%、时效指标：项目开工率达到100%、经济效益指标：节约生产物耗和成本≥0.3%、可持续性影响指标：使用年限≥10年、服务对象满意度指标：受益群众满意度≥90%、经济成本指标：工程建设费≤695.88万元。
2、 存在主要问题
无
四、相关措施建议
无
