2024年黑水县“四川科技兴村在线”平台建设与运行维护（平台建设类）项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）评价目的。

深入贯彻落实上级部门关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化各项目承担单位预算绩效管理主体责任和绩效理念。

- （二）预设问题及评价重点。

- 对照绩效评价指标体系，资金支出严格按照《四川省衔接推进乡村振兴科技项目管理细则》、《四川省省级财政科技计划后补助管理办法》（川财规〔2021〕10号）等管理制度实施项目，体系健全完善，重点对项目管理、项目实施进行评价。

（三）评价选点。

本项目由黑水县科学技术服务中心申报，实施地点位于黑水县，评价覆盖1个项目，涉及资金38.0625万元。

- （四）评价方法。

根据项目情况和评价重点，我单位采用是单位自评法进行自评，通过翻阅相关凭证和政策落实文件进行核实。

（五）评价组织。

- 建立评价组，由黑水县科学技术服务中心副主任杨帆担任组长，科技股工作人员冉毅为副组长，段久富、杨富康为组员，对照绩效指标，对所有科技项目进行综合评价。

组  长：杨  帆  科技服务中心副主任

副组长：冉  毅  科技股股长

组  员：段久富  科技股工作人员

杨富康  科技股工作人员

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1.平台管理。做好“专家、信息员、平台分诊员”三支队伍建设，优化完善相关工作制度，保障对在线需求做到100%响应。2.平台服务。开展“线上线下”服务，2023年指导开展信息员有效咨询服务不少于800条，专家有效咨询服务不少于800条。完成有效咨询条数后补助38.0625万元。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51322825T000012983867-黑水县“四川科技兴村在线”平台建设与运行维护（平台建设类）项目-平台运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 黑水县农业农村水利和科技局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 黑水县畜牧兽医服务中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 通过农业技术专家“线上线下”科技服务，为我县产业发展提供科技支撑。1.平台建设。按照“六有”（有机构、有职能、有人员、有场地、有条件、有经费）标准保障县平台健康运行。 2.平台管理。做好“专家、信息员、平台分诊员”三支队伍建设，入库黑水县“四川科技兴村在线”平台建设与运行维护（平台建设类）专家100人、信息员208人；优化完善相关工作制度，保障对在线需求做到100%响应。3.平台服务。开展“线上线下”服务，其中，2024年指导开展在线服务800次。 |  |  |  |  | 目标完成年度目标 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 目标完成年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展在线有效咨询服务 | ≥ | 800 | 次 |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 入库信息员 |  | 200 | 人 |  | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 入库专家 | ≥ | 500 | 人 |  | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 发布技术供给、产业信息、供销对接信息 | ≥ | 30 | 条 |  | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 入库黑水县“四川科技科技在线”平台建设与运行维护（平台建设类）专家213人、信息员580人、配备平台分诊员2人；2024年开展在线服务2362次，组织平台宣传推介活动1次，发布技术供给、产业信息、供销对接信息38条，服务对象满意度95%。已全部按照年度任务指标超额完成任务目标，实施结果与绩效目标相匹配项目符合预期目标，得95分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：冉毅 |  |  |  |  | 财务负责人：罗晓平 |  |  |  |  |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

一是决策程序：根据县委县政府的工作部署安排和实际需要进行项目决策，决策程序严密，经集体研究和按照《四川省衔接推进乡村振兴科技项目管理细则》、《四川省省级财政科技计划后补助管理办法》（川财规〔2021〕10号）及资金文件用途严格落实；二是规划论证符合上级资金文件用途，项目目标设置清晰，科学合理；三是资金投向符合项目总体规划和方案。

2、项目管理

一是制度办法。在项目申报、实施过程中，严格按照《四川省衔接推进乡村振兴科技项目管理细则》、《四川省省级财政科技计划后补助管理办法》（川财规〔2021〕10号）及资金文件用途严格落实，体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；二是分配，管理有序，拨付时间节点稳定，按照州级文件要求合理分配，服务对象满意度高；三是绩效监管严格。项目严格按照中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不定期对市县资金分配和项目管理进行指导和对市县开展评价、监督、指导等工作。

3、项目绩效

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展在线有效咨询服务 | ≥ | 800 | 次 | 100% |
|  |  | 入库信息员 |  | 200 | 人 | 100% |
|  |  | 入库专家 | ≥ | 500 | 人 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 发布技术供给、产业信息、供销对接信息 | ≥ | 30 | 条 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% |

- 存在主要问题

无

四、相关措施建议

无