2022年黑水县泽盖校区综合文化提升项目支出绩效评价

报告

一、评价工作开展及项目情况

黑水县泽盖校区综合文化提升项目用于党校泽盖新校区，根据县级党校分类建设相关要求，党校校区面积需达到10亩，要有教室、图书室、会议室、食堂、学院宿舍、活动场所等基础设施，需2022年达标验收，根据《中共黑水县委机构编制委员会关于撤销黑水县红船农民工培训中心及相关事项的通知》（黑编发〔2022)3号)，2022年5月同黑水县人力资源和社会保障局完成资产交接、清算、设计等工作。交接后发现其综合文化需改造建设，其项目概算资金为105.79万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

截止评价时点项目资金均已完成支付，资金主要用于新建入口大门、天桥、宣传标语、升旗台等。项目概算投资约105.79万元，资金来源为县财政资金。所有资金均在计划时及时到位，资金到位率100%、资金到位及时。

（二）绩效分析

1、项目决策

资金主要用于包括新建入口大门、天桥、宣传标语、升旗台等。项目资金105.79万元，已全部完成支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

2、项目管理

为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。资金主要用于资金主要包括新建入口大门、天桥、宣传标语、升旗台等。项目资金105.79万元，已全部完成支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3、项目绩效

项目目标完成情况：截止评价县委党校泽盖校区综合文化提升项目资金已足额保障，同时实现了党校基础设施、文化氛围和形象的提升，整体上完成了项目事前设定的绩效目标，保障了我校工作的正常运转，促进了我校的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，按照《2022年县级部门预算绩效评价指标体系》，自评得分95分。

项目效益情况：本项目的实施具有良好的社会形象效益，尤其是对提升党校的文化氛围和形象有较大作用。

- 存在主要问题

- 无。

四、相关措施建议

无。