**2019年中共黑水县交通运输局**

**项目支出绩效评价报告**

一、评价工作开展及项目情况

1. 本部门在2019年度部门决算中5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

**1.国道347线茂县两河口至红原壤口段公路提升改造工程，**项目全长约155.169公里，黑水县境内112.061公里，计划投资26.7亿元，该项目资金得到了交通运输部和省州的支持，从根本上帮助我县解决“居中不畅”的交通难题。该项目于6月开工建设，累计完成投资3.8亿元，完成总工程量的14%。

**2.省道446线黑水县扎窝至红岩隧道新建工程，**为续建项目，项目全长8.404公里，计划投资6.72亿元，该项目得到交通运输部大力支持，是助力我县精准脱贫的交通民生工程。该项目于2018年1月6日开工建设，累计完成建安投资2.2839亿元，完成总工程量的55%。

**3.省道446线松潘县草原乡至黑水县麻窝乡提升改造工程，**项目全长99.878公里，计划投资8亿元。松黑路作为阿坝州内环线的重要组成部分，连接着“芦花会议”“毛尔盖会议”等革命遗址，是弘扬红军长征精神极为重要的红色文化走廊。该项目由松潘县牵头实施前期工作，目前已完成施工图评审，正在分阶段送财评。

**4.省道446线黑水县芦花镇至理县米亚罗公路新建工程，**项目全长64.46公里，计划投资28.05亿元。黑理路作为实现阿坝内环线中部畅通的重要节点，建成后将进一步激活生态优势资源，快速连接汶马高速，成为我县的产业主干线、旅游主环线和生命第二通道。目前，该项目已完成所有前期要件，具备开工条件，我县根据实际情况进一步明确细化开工方案，向州公路局提交开工申请，力争尽快实施。

**5.三奥雪山公路建设工程，**为续建项目，项目全长20.435公里，采用四级公路建设标准，项目估算总投资1.23亿元，预算总造价9736.12万元。截至目前完成路基16.3公里，完成投资1200万元，计划2020年11月完工。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1. 本部门在5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

2019年，全县计划实施交通项目18个（含子项目114个），总投资约76.54亿元，计划完成年度投资10亿元。其中新开工建设项目13个（含子项目111个），投资2.68亿元；续建项目3个（含子项目5个），投资8.05亿元；争取开工项目2个，估算投资36.05亿元。截至目前，已完工子项目109个，完工率为99%，完成年度投资10亿元。

（二）绩效分析

1、项目决策

2019年，全县计划实施交通项目18个（含子项目114个），总投资约76.54亿元，计划完成年度投资10亿元。其中新开工建设项目13个（含子项目111个），投资2.68亿元；续建项目3个（含子项目5个），投资8.05亿元；争取开工项目2个，估算投资36.05亿元。截至目前，已完工子项目109个，完工率为99%，完成年度投资10亿元。2、项目管理

1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3.项目资金支付形式，由财政所年初拟定用款计划，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4.由纪委牵头财政所等部门对项目资金的管理使用、支付等情况进行检查，对项目的落实，实施进行现场巡查和验收，确保项目工程质量和资金的安全使用。

3、项目绩效

（1）经济效益

无

1. 社会效益

村群众的出行条件，推进社会主义新农村建设。促进农业经济发展，改善农民就业、生活条件，促进农民增收;社会效益：促进资源开发，促进农村产业布局与结构合理化，加快农村城镇化，减少城乡差距，维护社会公平;生态效益指标：对建设区域内环境造成的影响在可控范围内，不影响周边生态环境;可持续影响;为当地社会、经济、环境建设的可持续发展提供良好的交通保障。

1. 存在主要问题

1、由于交通建设历来属补助项目，项目开工批复之后才拨付工程建设资金，配套资金不到位，造成项目难以实施。

2、部分项目建设前期要件进展缓慢，需各相关部门加快下达各要件批复及加大协调力度。

四、相关措施建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

3、加强新政府会计制度和新预算法学习培训。加强《预算法》、《新政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。