附件：1-3

# 2022年农村公路维护（应急）资金支出绩效

# 自评报告

- 项目概况

（一）项目基本情况

根据县级预算安排农村公路维护（应急）资金429.15万元，主要用于2022年度县、乡、村道公路日常养护。

1、该资金主要用于农村公路抢通保通、堡坎、边沟的维修维护，我局负责实施抢通保通、堡坎、边沟的维修维护工作。

2、项目由我局报应急抢通资料给上级主管部门即财政局，待财政局下达财评批复，我局根据财评批复文件及应急抢险具体产生费用支付应急抢险支出。

3、资金根据专款专用、应急抢险的原则，第一时间用于抢通道路，确保人民出行安全。

4、资金按照按需分配原则，用于第一线抢通保通。

- 项目绩效目标。

1、按照黑府发【2022】5号黑水县人民政府关于印发《黑水县农村公路应急抢险抢通暂行管理办法》的通知，我局遵照办法严格执行，制定相关方案。项目实现绩效目标具体化，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施后，为农村农民的生活环境提供可靠后勤保障，在灾情发生后便能第一时间调用现有的技术人员及机械资源，就近安排抢通保通。在最短的时间内使受损的县乡村道和旅游道路、在一个月内全部抢通。充分利用我县水电企业的先进机械设备，最大限度的降低抢险成本。在汛期期间部分路段路基坍塌后，交通局及时与施工队伍联系，用最快最短的时间恢复了各乡村道的正常通车。

2、分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目自评通过县交通运输局主管部门内审，县财政局组织人员亲临项目现场实地查看，再行财务室查阅资料，听汇报等形式进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由主管部门向政府递交申请项目资金报告，政府领导签字后由县财政局通过年初预算拨款等一系列程序完成。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。资金由县财政年初下预算，中途拨款。

2、资金到位。2022年到位县财政资金429.15万元，资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%，不存在资金到位不及时等情况。

3、资金使用。2022年县财政拨入农村公路配套资金429.15万元,用于农村公路养护、维修等项目资金。

| 黑水县交通局2022年农村公路维护（应急）资金使用情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 摘要 | 金额（元） | 备注（凭证号） |
| 2021年路面清理费 | 6，000.00 | 4月8号 |
| 晴朗乡松黑路抢通款 | 23，000.00 | 5月12号 |
| 2021年慈坝乡乡道 | 18,700.00 | 5月11号 |
| 维多村应急抢通款 | 406，087.00 | 5月13号 |
| 西尔镇木日窝村抢通 | 9，865.00 | 6月7号 |
| 黑水县三奥雪山县道养护 | 4，9128.00 | 7月7号 |
| 色尔古五里村村道清理维护费 | 4，6000.00 | 8月7号 |
| 慈坝乡村道保通抢修工程款 | 172，183.05 | 10月7号 |
| 知木林维多村道路灾毁项目 | 880，285.00 | 10月6号 |
| 慈坝格窝村组道抢通款 | 107，174.42 | 11月12号 |
| 农村客运可持续补助资金 | 10，000.00 | 12月20号 |
| 木苏镇俄瓜村、木苏村、日十多村应急抢通工程 | 300，379.99 | 12月9号 |
| 知木林维多村道路灾毁恢复项目(质保金) | 27，226.03 | 12月19号 |
| 农村客运可持续补助资金 | 250，000.00 | 12月16号 |
| 色尔古镇厮侗村竹别组泥石流清理 | 150，660.00 | 12月14号 |
| 松黑路6.25抢通 | 429，359.4 | 12月15号 |
| 沙石多羊茸村、昌德村村道维修 | 18，280.03 | 12月17号 |
| 扎窝镇克别村应急抢险抢通 | 169，464.06 | 12月11号 |
| 扎窝镇扎窝村热窝组应急抢通 | 77，977.91 | 12月22号 |
| 黑水维古乡俄口村应急抢通 | 131，826.86 | 12月21号 |
| 龙坝乡二巴郎村应急抢险抢通 | 297，069.00 | 12月16号 |
| 龙坝乡西苏村应急抢险抢通 | 167，930.00 | 12月18号 |
| 洛多乡沙拉村应急抢通工程 | 75，779.00 | 12月12号 |
| 黑水维古乡牧花村应急抢通 | 92，533.25 | 12月13号 |
| 西尔镇红岩村应急抢通 | 374，572.43 | 12月23号 |
| 合计 | 4，291，480.43 |  |

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照县财政局负责监督资金使用、调拨，县交通运输局负责审核工程量、工程资金，乡、村进行全过程参与与监督、养护公司具体实施的模式拟定公路资金管理细则。

- 项目管理情况。

结合项目特点，项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

县交通运输局负责审核工程量、工程资金，乡、村进行全过程参与与监督、养护公司具体实施的模式拟定公路资金管理细则的原则，县交通运输局认真履行其职责，加强项目管理监管力度、严格监管程序，认真开展监管工作，做到了在较短的时间内确保全县道路全面恢复，确保了群众的安全出行。

四、目标完成情况

全面完成了2022年农村公路抢险保通任务,达到了工程所要求的质量。2022年按照预定计划精度实际完成进度100%。

五、项目效果情况

1、降低了成本。

2、及时进行道路抢通保通、快速恢复各条农村公路，确保了群众的安全出行。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

总的说来，经过2022年的实践与探索，既减轻政府养护公路负担、又适当增加村民就业收入，且易于组织小规模零星作业，符合我县农村公路分布广、不易于养护特点的新型农村公路养护新路子。

（二）相关建议。

无

黑水县交通运输局

2023年6月24日