附件：1-3

# 黑水县2022年撤并建制村畅通工程

# 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。黑水县 2022 年撤并建制村畅通工程,本项目建设地址位于黑水县晴朗乡吉布村（原知尔村与俄多村合并）、芦花镇英博村（原日多村与查拉村合并）、沙石多镇雅克夏村（原马河坝村与银针村合并),本项目共包含 3 条公路保通修复，均为单车道农村公路，路线全长18.419km。

（二）实施目的及支持方向。本项目为撤并建制村畅通工程，本次设计仅对既有水泥混凝土道路进行保通维修，包括对路面破损路段进行换板修复、部分困难路段新建挡墙或拆除重建被毁坏挡墙、排水不畅位置新建涵洞或拆除重建既有涵洞、在有条件的位置进行弯道加宽硬化和错车道硬化等内容，平纵线型和道路宽度均维持现状，不改变既有道路的技术标准。

资金来源为上级补助及地方自筹资金。

（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为278.56万元，四川斯利亚建设工程有限公司。截止评价时到位资金为407万元，2022年已完成交竣工验收，2023年安排拨付工程尾款资金68，618.73元。

（四）项目绩效目标设置。本项目的实施，将上缴大量税金，对当地政府的财政收入具有较大贡献，由于交通条件的改善，带动当地产业的合理布局与发展，为政府招商引资提供保障，并促进沿线居民就业和生活水平提高。

二、评价实施

（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，黑水县财政局印发《黑水县财政局关于开展 2024年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2024〕107号），要求各部门（单位）按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、加强民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升项目支出绩效管理、预算管理、提升项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。

（三）评价选点。

黑水县2022年撤并建制村畅通工程。项目地点：黑水县晴朗乡吉布村(原知尔村与俄多村合并）、芦花镇英博村(原日多村与查拉村合并）。本项目为路面保通修复工程，路基经过碾压基本能够满足现阶段交通量增长的需要，只是经过长年超载超限车辆的碾压，公路路基和路面出现了不同程度的病害，该项目在区交通局及地方乡镇的支持下，拟进行原路保通修复。

（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。

5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。

（五）评价组织。1.领导小组职责：

（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。

（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。

（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。

2.办公室职责：

（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。

（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。

（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。

（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。

3.具体执行人员职责：

（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析（52分）。

1.项目决策。

（1）决策程序

该项项目属于阿坝州黑水县“十四五”综合交通运输发展规划中，项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。

（3）资金投向

项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。

2.项目管理。

（1）制度办法

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。

（2）分配管理

资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理、推动了资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。

（3）绩效监管

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，但部门绩效存在一定不规范的情况，扣1分，该项指标得分5分。

3.项目实施。围绕、进行绩效分析。

（1）预算执行

财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该项指标得分=财政资金拨付率×100%×6=6分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。

4.项目结果。

（1）目标完成

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本相匹配，扣1分，该项指标得分5分。

（2）完成时效

项目实际完成时间与计划完成时间相符，该项指标得分3分。

（二）专用指标绩效分析（29分）。

基础设施(建成项目)。

- （1）项目验收

- 项目于2021年11月16日完成竣工验收，即投入使用，该项指标得分=（建成项目总量-验收不及时、验收不合格的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=10，该项指标得分10分。

- （2）功能实现

- （建成项目总量-经济或社会功能未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×9=9。资金拨付已达预先确定资金拨付进度，但与预期经济功能目标还有一定差距，扣1分，该项指标得分9分。

- （3）后续管护

- 项目建成后全额纳入农村公路管养考核范畴指标，（建成项目总量-后续维护未实现的建成项目数量）÷建成项目总量×100%×10=10。该项指标得分10分。

- 个性指标绩效分析（14分）。

（1）群众满意度

- 经调研的群众实际满意度得分×100%×4=4。涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况发现还有一定的差距。扣1分，该项指标得分4分。

- （2）执行进度

按照民生实事执行进度要求如期完成项目，得5分

- （3）项目效果

项目已如期完成建设，并完成资金拨付，但与预期效果还有一定的差距，扣1分，该项指标得分5分。

四、评价结论。我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了黑水县 2022 年撤并建制村畅通工程项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，黑水县 2022 年撤并建制村畅通工程项目支出绩效评价综合得分95分。评价结果显示，黑水县 2022 年撤并建制村畅通工程项目按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，项目支出使用效益达到预期。

- 五、存在主要问题

- 无

- 六、改进建议

无

# 州级2022年农村公路养护补助资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。因我县地质条件复杂，生态环境脆弱，每到汛期农村公路出现滑坡、泥石流等自然灾害严重，抢通保通、灾害恢复和交通运输安全压力大。

（二）实施目的及支持方向。为深入贯彻落实科学发展观，服务于人民群众便捷出行，服务于农村经济社会发展。全面落实《阿坝州全面推行农村公路“路长制”建设的实施意见》《阿坝州深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，聚焦县域内农村公路发展不平衡不充分的突出问题，着力深化农村公路管理养护体制改革，着力提升农村公路管理养护水平，切实解决农村公路发展中管理养护短板，推动农村公路可持续协调发展，助力乡村全面振兴。资金来源为州级补助资金。

（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。根据阿州财建[2022]126号文件，关于下达第一批交通专项补助资金的通知，其中州级2022年农村公路养护补助资金105万元，主要用于2022年度县、乡、村道公路日常养护。截止评价时到位补助资金为105万元，拨付资金105万元。

（四）项目绩效目标设置。建立县、乡、村各级权责清晰、保障有力、齐抓共管的农村公路养护管理体制机制，农村公路治理体系初步形成，路长制全面推行，县、乡、村三级养护管理体系健全，公路列养实现全覆盖，农村公路养护工程比例不低于总里程的5%，通行条件和路域环境基本改善，路面技术状况指数（PQI）达到75%。

二、评价实施

（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，黑水县财政局印发《黑水县财政局关于开展 2024年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2024〕107号），要求各部门（单位）按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、加强民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升项目支出绩效管理、预算管理、项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。

（三）评价选点。该补助资金覆盖全县所有县、乡、村道路，以保障道路养护及应急抢通保通。

（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。

5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。

（五）评价组织。1.领导小组职责：

（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。

（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。

（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。

2.办公室职责：

（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。

（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。

（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。

（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。

3.具体执行人员职责：

（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析(51分)。

1.项目决策。

（1）决策程序

根据黑水县人民政府办公室关于印发《黑水县农村公路养护管理实施方案》的通知黑府办发〔2022〕21 号，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，但部门绩效存在设置不规范的情况，该项指标得分6分。

（3）资金投向

项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。

2.项目管理。

（1）制度办法

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。

（2）分配管理

资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理、推动了资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。

（3）绩效监管

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，扣2分，该项指标得分4分。

3.项目实施。围绕、进行绩效分析。

（1）预算执行

财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该项指标得分=财政资金拨付率×100%×6=6分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。

4.项目结果。

（1）目标完成

项目完成基本预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，扣1分，该项指标得分5分。

（2）完成时效

项目实际完成时间与计划完成时间相符，该项指标得分3分。

（二）专用指标绩效分析（27分）。

加强民生保障。

（1）区域均衡性

按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，扣3分，该项指标得分7分。

- 对象精准性

- 资金实际支持对象符合管理要求。该项指标得分10分

- 标准合理性

- 资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。该项指标得分5分

- 群众满意度

- 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感强，该项指标得分5分。

- 个性指标绩效分析（16分）

- 执行进度

- 按照民生实事执行进度要求如期完成项目，该项指标得分5分。

- 资金拨付进度

- 按照民生实事资金拨付进度要求完成资金拨付，该项指标得分5分。

- 项目效果

- 项目实施后达到预期效果，该项指标得分6分。

四、评价结论。我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了黑水县养护抢通保通支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，支出绩效评价综合得分94分。评价结果显示，州级养护补助资金按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，项目支出使用效益达到预期。

- 五、存在主要问题

- 无

- 六、改进建议

无

省道 449 马（芦花镇马桥）三（芦花镇三达古景区）路大中修工程 项目

绩效评价报告

一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。黑水县地处青藏高原东部、四川省西北部、阿坝州中部。原作为农村公路主骨架的县乡道公路部分路段技术等级较低、沿线病害多，制约着当地经济发展和人民群众生活水平的提高。在此背景下，为了彻底解决该村群众行路难、发展难等问题，方便群众生产生活，提高旅游服务质量，提出省道 449 马（芦花镇马桥）三（芦花镇三达古景区）路大中修工程建设十分必要。

（二）实施目的及支持方向。省道 449 马（芦花镇马桥）三（芦花镇三达古景区）路大中修工程 起于芦花镇马桥，止于达古冰川景区索道下站口，三级公路标准，全长 34.07 公里。（其中S449 黑水县（足木至二道桥电站）段中修工程 5 公里、S449 黑水县（二道桥电站至红军湖）段大修工程 8 公里、S449 黑水县（红军湖至景区停车场段）段中修工 程 21.07 公里）。资金来源为：省级交通专项资金。

（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为3856.76885万元，岳阳路桥集团有限公司。截止评价时到位资金为3157万元，拨付资金3157万元。

（四）项目绩效目标设置。省道 449 马（芦花镇马桥）三（芦花镇三达古景区）路大中修工程建设，是促进城乡经济社会统筹协调发展的一项重要举措，方便群众出行，提高黑水县旅游质力，提升经济发展，具有重要而深远的意义。人民群众对此次风险普查的满意度达98%。

二、评价实施

（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，黑水县财政局印发《黑水县财政局关于开展 2024年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2024〕107号），要求各部门（单位）按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、加强民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升项目支出绩效管理、预算管理、项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。

（三）评价选点。项目建设地点为黑水县三达古景区，省道 449 马（芦花镇马桥）三（芦花镇三达古景区）路大中修工程 起于芦花镇马桥，止于达古冰川景区索道下站口，三级公路标准，全长 34.07 公里。 （其中 S449 黑水县（足木至二道桥电站）段中修工程 5 公里、S449 黑水县（二道桥 电站至红军湖）段大修工程 8 公里、S449 黑水县（红军湖至景区停车场段）段中修工 程 21.07 公里）。

（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。

5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。

（五）评价组织。1.领导小组职责：

（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。

（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。

（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。

2.办公室职责：

（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。

（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。

（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。

（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。

3.具体执行人员职责：

（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析(48分)。

1.项目决策。

（1）决策程序

“十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。

（3）资金投向

项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。

2.项目管理。

（1）制度办法

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。

（2）分配管理

资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理、推动了资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。

（3）绩效监管

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。

3.项目实施。围绕、进行绩效分析。

（1）预算执行

财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3=3分，该指标扣3分，得3分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。

4.项目结果。

（1）目标完成

按照项目施工情况，因客观原因造成项目滞后，未达到项目预期目标，该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×3=3。扣3分，该项指标得分3分。

（2）完成时效

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，已超出该项目计划时间一倍以上，实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。扣3分，该项指标得分0分。

（二）专用指标绩效分析（30分）。

基础设施（在建项目）。

（1）工程进度

该项目已达计划工程进度，项目实际工程进度≥计划工程进度，该项目已达计划工程进度，资金拨付已达预先确定资金拨付进度，该项指标得分15分。

（2）资金拨付

项目按照合同约定实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分。

- 个性指标绩效分析（16分）。

（1）群众满意度

经调研的群众实际满意度得分×100%×6=6。涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况发现还有一定的差距，该项指标得分6分。

（2）执行进度

按照民生实事执行进度要求如期完成项目，得5分

（3）项目效果

项目已如期完成建设，并完成资金拨付，但与预期效果还有一定的差距，该项指标得分5分。

四、评价结论。我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了省道 449 马（芦花镇马桥）三（芦花镇三达古景区）路大中修工程建设项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分94分。

- 五、存在主要问题

- 一是该项目设计深度不足，实际工程量与现场不符；二是该项目电力杆线迁改滞后；三是项目施工推进滞后。

- 六、改进建议

在项目实施过程中对设计进行优化变更，避免占用“三区三线”，及时同电力公司协商进场迁改，保障项目施工进度，加强同镇、村沟通，及时完成拆迁协调工作。

Y023/Y041银马路（马河坝村桥至马河坝村）段美丽乡村路专项预算项目绩效

评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。旅游业是我国经济社会发展的综合 性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。旅游业具有日益增长的拉动力、整合力和提升力，在拓展自身发展空间的同时，与相关行业和领域融合发展，催生新业态，优化提升相关行业和领域价值。

#### （二）实施目的及支持方向。黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路项目于2021年4月经黑水县发展和改革局审批立项(黑发行审〔2021〕9号)，批复内容为：项目名称：黑水县奶子沟彩林风景区道路(马河 坝、银针)建设项目。项目业主：黑水县交通运输局。资金来源为上级补助资金。

（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为5411.9216万元，安徽省路桥工程集团有限责任公司。截止评价时到位上级补助资金为237万元，拨付资金97.5879万元，资金拨付率41.2%。

（四）项目绩效目标设置。本项目的实施是进行旅游资源开发、促进沿线社会经济发展的需要，是完善区域路网结构层次建设、改善项目区及 沿线交通条件的需要，是促进民族地区经济发展和社会稳定的需要，是全面改善城乡生产生活条件，优化城乡发展环境，提升现代化水平、促进城乡经济社会统筹协调发展的一项重要举措，也是构建社会主义和谐社会、加快社会主义新农村建设和践行科学发展观的必然要求，具有重要而深远的意义。人民群众对此次风险普查的满意度达95%。

二、评价实施

（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，黑水县财政局印发《黑水县财政局关于开展 2024年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2024〕107号），要求各部门（单位）按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、加强民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升项目支出绩效管理、预算管理、项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。

（三）评价选点。项目建设规模及建设内容：本项目共包含1条道路，观景台、通、停车区、厕所各2个，涉及1个乡镇的1个村，途经国道347线马河坝村桥至马河坝村，路线总长7.635km。

（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。

5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。

（五）评价组织。1.领导小组职责：

（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。

（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。

（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。

2.办公室职责：

（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。

（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。

（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。

（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。

3.具体执行人员职责：

（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析(42分)。

1.项目决策。

（1）决策程序

黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路项目于2021年4月经黑水县发展和改革局审批立项(黑发行审〔2021〕9号)，批复内容为：项目名称：黑水县奶子沟彩林风景区道路(马河 坝、银针)建设项目，该项指标得分6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。

（3）资金投向

项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。

2.项目管理。

（1）制度办法

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。

（2）分配管理

资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理、推动了资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。

（3）绩效监管

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。

3.项目实施。围绕、进行绩效分析。

（1）预算执行

财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该项指标得分=财政资金拨付率×100%×3=3分，扣3分，该项指标得分3分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。

4.项目结果。

（1）目标完成

按照项目施工情况，因客观原因造成项目滞后，未达到项目预期目标，该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6=0，扣6分，该项指标得分0分。

（2）完成时效

该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。项目实际完成时间与计划完成时间不相符，扣3分该，项指标得分0分。

（二）专用指标绩效分析（30分）。

基础设施（在建项目）。

- （1）工程进度

该项目已达计划工程进度，项目实际工程进度≥计划工程进度，该项目已达计划工程进度，资金拨付已达预先确定资金拨付进度，该项指标得分15分。

- （2）资金拨付

项目按照合同约定实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分。

- 个性指标绩效分析（16分）。

- （1）群众满意度

- 经调研的群众实际满意度得分×100%×6=6。涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况发现还有一定的差距，该项指标得分6分。

- （2）执行进度

按照民生实事执行进度要求如期完成项目，得5分

- （3）项目效果

项目已如期完成建设，并完成资金拨付，但与预期效果还有一定的差距，该项指标得分5分。

四、评价结论。项目决策依据充分，目标明确,资金使用审批程序和手续完整，项目启动及完成效果较好，项目效益明显；但也存在不足的问题。绩效评价总体得分为88分。

- 五、存在主要问题

- 项目推进滞后,项目完成时间超过计划完成时间。该项目在2021年7月29日正式开工，立项批复及合同建设工期为240日，截止2023年10月20日施工单位申请交工，合计施工工期为473日，与合同是工期对比，实际完成时间超过计划完成时间。

- 六、改进建议

加快项目推进，加强工程项目管理和资金管理，专项资金要专款专用。

“四好农村路”省级示范县补助专项

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，推动“四好农村路”示范创建从区域示范引领向全域达标发展转变，不断健全完善“四好农村路”高质量发展体系，实现“四好农村路”高质量发展，建设人民满意交通，为加快建设交通强国、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实保障。

（二）实施目的及支持方向。据四川省交通运输厅《关于加强“四好农村路”示范县和示范市奖励资金使用管理的通知》我局认真贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，充分发挥财政奖补资金的引导作用，推进我县交通领域发展，提高农村公路质量，促进农村经济发展，打造美丽黑水。为使用管理好奖补资金，我局初拟《四好农村公路补助资金使用方案》，严格按照奖补资金规范使用。资金来源为上级补助资金。

（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。截止评价时到位上级补助资金为2000万元，拨付资金1162.75万元，资金拨付率58.1%。

（四）项目绩效目标设置。本项目的实施是进行旅游资源开发、促进沿线社会经济发展的需要，是完善区域路网结构层次建设、改善项目区及 沿线交通条件的需要，是促进民族地区经济发展和社会稳定的需要，是全面改善城乡生产生活条件，优化城乡发展环境，提升现代化水平、促进城乡经济社会统筹协调发展的一项重要举措，也是构建社会主义和谐社会、加快社会主义新农村建设和践行科学发展观的必然要求，具有重要而深远的意义。

二、评价实施

（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，黑水县财政局印发《黑水县财政局关于开展 2024年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2024〕107号），要求各部门（单位）按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、加强民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升项目支出绩效管理、预算管理、项目管理水平。

（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。

（三）评价选点。阿州财建〔2022〕23号文件已下达我单位“四好农村路”省级示范县奖励资金1000万元，阿州财建〔2022〕40号文件已下达我单位“四好农村路”省级示范县奖励资金1000万元。现我局按照川交函〔2022〕127号文件，拟定“四好农村路”省级示范县创奖补使用统计表，为严格按照奖补资金规范使用。

（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。

5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。

（五）评价组织。1.领导小组职责：

（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。

（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。

（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。

2.办公室职责：

（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。

（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。

（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。

（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。

3.具体执行人员职责：

（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

（1）决策程序

《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出，实施乡村振兴必须推动农村基础设施提档升级，要继续把基础设施建设重点放在农村，加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设，推动城乡基础设施互联互通。以示范县为载体全面推进“四好农村路”建设，加快实施通村组硬化路建设。该项指标得分6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。

（3）资金投向

项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。

2.项目管理。

（1）制度办法

资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。

（2）分配管理

资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理、推动了资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。

（3）绩效监管

项目按中省要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。

3.项目实施。

（1）预算执行

财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该项指标得分=财政资金拨付率×100%×4=4分，扣2分，该项指标得分4分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，扣2分，该项指标得分1分。

4.项目结果。

（1）目标完成

按照项目施工情况，因客观原因造成项目滞后，未达到项目预期目标，该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6=6，该项指标得分6分。

（2）完成时效

该项指标得分=（1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间）×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。项目实际完成时间与计划完成时间不相符，扣2分该，项指标得分1分。

（二）专用指标绩效分析（30分）。

加强民生保障。

（1）区域均衡性

按实际区域分配结果选择客观因素测算验证资金分配是否科学合理、均衡公平。区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，该项指标得分10分。

- 对象精准性

- 资金实际支持对象符合管理要求。该项指标得分10分

- 标准合理性

- 资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准。该项指标得分5分

- 群众满意度

- 该项指标得分=经调研的群众实际满意度得分×100%×5。在项目实施过程中的人民群众满意值和获得感强，该项指标得分5分。

- 个性指标绩效分析（16分）

- 执行进度

- 按照民生实事执行进度要求如期完成项目，该项指标得分5分。

- 资金拨付进度

- 按照民生实事资金拨付进度要求完成资金拨付，该项指标得分5分。

- 项目效果

- 项目实施后达到预期效果，该项指标得分6分。

- 五、存在主要问题

- 资金支付进度缓慢。

- 改进建议

- 加强资金管理，专项资金要专款专用。