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黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路
绩效评价报告

[bookmark: _GoBack]一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。本项目为旧路改造工程，原路随着过往行人和车辆的增多，原路路基路面损坏严重，安全隐患问题日益突出，原路已不能满足通行需求，成为芦花镇及沿线乡镇与外界的物质、文化交流的障碍和交通瓶颈，严重制约着芦花镇四美村以及沿线区域经济发展，从而影响整个黑水县经济发展。
（二）实施目的及支持方向。本项目涉及里程长 9.192km，根据业主要求，改建里程为 9.192km，它的建设符合黑水县区域路网规划的要求，本项目建成后将加强芦花镇及沿线乡镇与外界的联系，有利于促进黑水县、芦花镇及沿线经济可持续发展，它对于改善黑水县及芦花镇落后的经
济面貌、促进地区资源充分开发等都具有十分重要的意义，本项目的建设不但十分必要，而且非常迫切。资金来源为：上级补助资金及地方自筹资金。
（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为2104.4209万元，中标单位为四川瑞通工程建设集团有限公司。截至评价时到位资金为736万元，拨付资金735.431084万元。
（四）项目绩效目标设置。黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路，是促进城乡经济社会统筹协调发展的一项重要举措，方便群众出行，提高黑水县旅游实力，促进经济发展，具有重要而深远的意义。人民群众对此次项目建设的满意度达90%。
二、评价实施
（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，黑水县财政局印发《黑水县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2024〕107号），要求各部门（单位）按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况进行综合评价。
（三）评价选点。项目建设地点为黑水县芦花镇四美村，对该村实施的道路建设情况及资金拨付进行评价。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得客观正确评价结论的重要保障。评价组从以下方法中择优选用，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行询问和访谈，如对项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。
1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出全县政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）。指标得分49分
1.项目决策。
（1）决策程序
“十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署，项目对立项的必要性、前瞻性、合理性和可行性进行了充分评估论证。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理、推动了资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施。围绕项目进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率99.92%，得5分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
根据项目施工情况，因客观原因导致项目滞后，未达到项目预期目标，该项扣1分，得5分。
（2）完成时效
将项目实际完成时间与计划完成时间进行比较，已超出该项目计划完成时间。扣1分，该项指标得分2分。
（二）专用指标绩效分析（30分）。得分25分
基础设施（在建项目）。
（1）工程进度
该项目未达计划工程进度，计划工程进度＞实际工程进度≥计划工程进度的85%，扣5分，该项指标得分10分。
（2）资金拨付
项目按照合同约定实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分。
（3） 个性指标绩效分析（20分）
（1）群众满意度
经调研，群众实际满意度≥90%。但从涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况来看，与预期还有一定差距，该项指标得6分。
（2）执行进度
若按照民生实事执行进度要求如期完成项目，则得5分。
（3）项目效果
项目已如期完成该笔资金指标对应的工程量，并完成资金拨付。但与预期效果还有一定差距，该项指标得5分。
四、评价结论：我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路项目支出绩效自评工作。经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分为92分。
五、存在的主要问题：
一是该项目设计深度不足，实际工程量与现场不符，变更程序复杂；二是该项目电力杆线迁改滞后；三是因征地拆迁无补偿资金，协调困难，导致该项目进度滞后。
六、改进建议：
    在项目实施过程中，对设计进行优化变更，避免占用“三区三线”；及时与电力公司协商，安排进场迁改工作，保障项目施工进度；加强与镇、村沟通，及时完成拆迁协调工作。











	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	公共基础

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	关于黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路可行性研究报告的批复（黑发行审〔2023〕51号）

	
	使用范围
	黑水县芦花镇四美村幸福美丽乡村路

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2023年9月—2024年12月

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	736

	
	      其中：财政拨款
	736

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	完成该项目9.192km道路建设，完成736万元资金支付

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	改扩建农村公路里程
	≥
	9.192
	Km
	20
	8.75

	
	
	
	覆盖旅游景点
	=
	1
	处
	10
	1

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	100
	%
	20
	在建

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	20
	95%

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	10
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	促进
	/
	10
	促进

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	居民出行平均缩短时间
	≥
	0.2
	小时
	8
	0.2

	
	
	
	受益人口数
	≥
	500
	人
	10
	500

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥
	90
	%
	20
	90

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目中标价
	=
	2102.4209
	万元
	10
	736


2024年黑水县农村公路补短工程项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。黑水县地处青藏高原东部、四川省西北部、阿坝州中部。为保障全县农村公路安全畅通，加强对安全隐患路段的治理，黑水县交通运输局坚持把公路安全便捷群众通行安全作为重点民生工程。在此背景下，为了彻底解决群众行路难、发展难等问题，方便群众生产生活，提出2024年黑水县农村公路补短工程项目的建设十分必要。
（二）实施目的及支持方向。本项目为农村公路补短工程，本次设计仅对既有农村公路村道路基、路面病害进行修复治理，包括对路面破损路段进行换板修复、部分困难路段新建挡墙或拆除重建被毁坏挡墙、排水不畅位置新建涵洞或拆除重建既有涵洞、对不稳定边坡上的松散土方进行清理等内容，路线平纵线形和道路宽度均维持现状，不改变既有道路的技术标准。其他技术指标应满足《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）、《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）及现行相关规范要求。资金来源为：衔接资金。
（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为18944407.3元，中标单位为天鸿瑞景集团有限公司。截至2024年12月31日拨付资金858.318338万元。
（四）项目绩效目标设置。本项目建设有利于14条农村公路，涉及路段全长73.973km。项目实施后将有效提升沿线村组产业发展能力，共能造福15个村落8700余人。统筹规划和实施农村公路的穿村路段，灵活选用技术标准，兼顾村内主干道功能，是构建普惠公平的农村公路基础网络的需要。有利于夯实农村公路交通安全基础，营造美丽宜人并具有文化氛围的农村交通出行环境，加强农村公路交通安全隐患治理，实施农村公路安全提升工程，营造安全宜人农村公路交通环境。人民群众对此次风险普查的满意度达98%。
二、评价实施
   （一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，《阿坝州财政局 阿坝州交通运输局关于下达2024年第四批交通专项资金的通知》（阿州财建〔20254〕123号）、《四川省交通运输厅关于开展2024年度省级专项资金绩效自评工作的通知》（川交办便〔2025〕75号）、《黑水县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》黑财〔2025〕30号，要求各部门（单位）按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的实施进度，结合该项目资金的使用情况来完整地体现。
（三）评价选点。项目建设地点为黑水县木苏镇，对24.64公里道路建设进行评价。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出本地区政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）。该指标得分54分。
1.项目决策。
（1）决策程序
 “十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施。围绕、进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该指标得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守了相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，达到项目预期目标，该项指标得分6分。
（2）完成时效
该项目正在建设中，实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析（30分）。该指标得分30分
基础设施（在建项目）。
（1）工程进度
该项目正在建设中，目前进度已达计划工程进度，项目实际工程进度≥计划工程进度，该项目已达计划工程进度，资金拨付已达预先确定资金拨付进度，该项指标得分15分。
（2）资金拨付
项目按照合同约定实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，该项指标得分15分。
（4） 个性指标绩效分析（16分）。该指标得分14分
（1）群众满意度
经调研的群众实际满意度≥95%得分满分。涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况发现还有一定的差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照民生实事执行进度要求如期完成项目，得5分。
（3）项目效果
项目正在建设中，并完成下达的资金拨付，该项指标得分5分。
四、评价结论。我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了2024年黑水县农村公路补短工程绩效评价报告项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分98分。
五、存在主要问题
本项目施工图设计时间靠前，经过2024年的汛期地质灾害和其他工程项目进场施工影响后增加工程量较多，变更增量较多。
六、改进建议
   积极争取上级补助资金，确保后期项目保质保量按时完工。

	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2024年黑水县农村公路补短工程

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	公共基础

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	黑发行审〔2024〕20号

	
	使用范围
	2024年黑水县农村公路补短工程

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2024年9月—2025年8月

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	395.993521

	
	      其中：财政拨款
	395.993521

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	完成项目所有工程量；

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	道路建设长度
	≥
	74.881
	km
	10
	54

	
	
	
	覆盖建制村
	=
	13
	个
	10
	13

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	100
	%
	10
	在建

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	15
	100

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	5
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	促进
	/
	10
	促进

	
	
	社会效益
指标
	居民出行平均缩短时间
	≥
	0.20
	小时
	10
	0.20

	
	
	
	受益人口数
	≥
	8700
	人
	10
	8700

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥
	95
	%
	10
	98

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目中标价
	=
	1894.44073
	万元
	10
	1300



黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目绩效报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。黑水县地处青藏高原东部、四川省西北部、阿坝州中部。原作为农村公路主骨架的县乡道公路部分路段技术等级较低、沿线病害多、因地灾道路损毁严重，制约着当地经济发展和人民群众生活水平的提高。在此背景下，为了彻底解决该村群众行路难发展难等问题，方便群众生产生活，提出黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路项目建设十分必要。
（二）实施目的及支持方向。黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路位于阿坝藏族羌族自治州黑水县木苏镇。路线分主线与支线两部分，合计24.64公里，其中主线起点位于木苏镇木苏森林草原防火检查站G347线平面交叉口，止点位于木苏镇雅都村村委会，全长20.66公里；支线西巴寺环线起点位于木苏镇亚扎村格达窝组与主线平面交叉口，止点位于木苏镇亚扎村西巴寺与支线平面交叉，全长3.98公里。采用四级公路I类技术标准实施（局部困难段采用四级公路Ⅱ标准），设计速度15公里/小时；路基宽度6.5米（局部困难段4.5米），路面宽度6.0米（局部困难段3.5米）。资金来源为：上级补助及地方自筹。
（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为3916.1252万元，中标单位为四川缔信建设工程有限公司。2024年12月31日拨付资金1872万元。
（四）项目绩效目标设置。本项目建设有利于加强黑水县木苏镇新雅路环线公路和国道G347处连接，统筹规划和实施农村公路的穿村路段，灵活选用技术标准，兼顾村内主干道功能，是构建普惠公平的农村公路基础网络的需要。有利于打造幸福美丽乡村路、平安农村路，夯实农村公路交通安全基础，营造美丽宜人并具有文化氛围的农村交通出行环境，加强农村公路交通安全隐患治理，实施农村公路安全提升工程，营造安全宜人农村公路交通环境。因此，本项目的实施是完善黑水县木苏镇镇村公路路网布局、加强镇、村、社道路有效衔接，解决群众出行“最后一公里”的需要。人民群众对此次风险普查的满意度达98%。
二、评价实施
   （一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，《阿坝州财政局 阿坝州交通运输局关于下达2024年第四批交通专项资金的通知》（阿州财建〔20254〕123号）、《四川省交通运输厅关于开展2024年度省级专项资金绩效自评工作的通知》（川交办便〔2025〕75号）、《黑水县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》黑财〔2025〕30号，要求各部门（单位）按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的实施进度，结合该项目资金的使用情况来完整地体现。
（三）评价选点。项目建设地点为黑水县木苏镇，对24.64公里道路建设进行评价。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）。指标得分54分
1.项目决策。
（1）决策程序
 “十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施。围绕、进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该指标得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，达到项目预期目标，该项指标得分6分。
（2）完成时效
该项目正在建设中，实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析（30分）。指标得分30分
基础设施（在建项目）。
（1）工程进度
该项目正在建设中，目前进度已达计划工程进度，项目实际工程进度≥计划工程进度，该项目已达计划工程进度，资金拨付已达预先确定资金拨付进度，该项指标得分15分。
（2）资金拨付
项目按照合同约定实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，该项指标得分15分。
（5） 个性指标绩效分析（16分）。指标得分14分
（1）群众满意度
经调研的群众实际满意度≥95%得分满分。涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况发现还有一定的差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照执行进度要求如期完成项目，得5分。
（3）项目效果
项目正在建设中，并完成下达的资金拨付，后期资金压力较大，未按进度进行支付，该项指标扣5分。
四、评价结论。我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路绩效评价报告项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分98分。
五、存在主要问题
资金压力较大，第一笔上级补助资金已全部拨付，下一步将进行水稳层和油面施工，需要大量资金。
六、改进建议
   积极争取上级补助资金，确保后期项目保质保量按时完工。
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	公共基础

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	黑发行审〔2023〕26号

	
	使用范围
	黑水县木苏镇Y009新街至雅都幸福美丽乡村路

	
	申报（补助）条件
	争取幸福美丽乡村路资金

	
	项目起止年限
	2024年4月—2025年7月

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	3916.1252

	
	      其中：财政拨款
	3916.1252

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	完成8.008km道路建设；

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	道路建设长度
	≥
	24.64
	km
	10
	24.94

	
	
	
	覆盖建制村
	=
	7
	个
	10
	7

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	100
	%
	10
	在建

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	15
	15

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	5
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	促进
	/
	10
	促进

	
	
	社会效益
指标
	居民出行平均缩短时间
	≥
	0.20
	小时
	10
	0.20

	
	
	
	受益人口数
	≥
	4477
	人
	10
	4477

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥
	95
	%
	10
	98

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目中标价
	=
	3916.1252
	万元
	10
	2600



黑水县Y020芦花镇（谷汝村）幸福美丽乡村路项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。黑水县地处青藏高原东部、四川省西北部、阿坝州中部。原作为农村公路主骨架的县乡道公路部分路段技术等级较低、沿线病害多、因地灾道路损毁严重，制约着当地经济发展和人民群众生活水平的提高。在此背景下，为了彻底解决该村群众行路难发展难等问题，方便群众生产生活，提出黑水县Y020芦花镇（谷汝村）幸福美丽乡村路项目建设十分必要。
（二）实施目的及支持方向。本项目分为主路线和支路线两条路线全长8.240km，路基宽6.5m（部分路段受地形、房屋、基本农田林草等因素限制适当降低指标），其中：主路线总体呈南北走向，起点位于与国道 G347 处平接处，经黑水河大桥、谷汝村村委会，热盘窝、来克窝、若尔、乌罗，终点止于谷汝村的比寨，主路线全长约 7.434km；支路线起点位于与主路线K5+870.442 处平接，由北向南走向，终点止于支线鸟罗K0+806.172处，支路线全长约 0.806km。资金来源为：上级补助及地方自筹。
（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为1616.460292万元，中标单位为兴伟建工集团有限公司。截止评价时拨付资金1140万元。
（四）项目绩效目标设置。本项目建设有利于加强黑水县芦花镇谷汝村通村公路和国道G347处连接，统筹规划和实施农村公路的穿村路段，灵活选用技术标准，兼顾村内主干道功能，是构建普惠公平的农村公路基础网络的需要。有利于打造幸福美丽乡村路、平安农村路，夯实农村公路交通安全基础，营造美丽宜人并具有文化氛围的农村交通出行环境，加强农村公路交通安全隐患治理，实施农村公路安全提升工程，是营造安全宜人农村公路交通环境、着力构建“生态芦花、富裕芦花、宜居芦花”的需要。因此，本项目的实施是完善黑水县芦花镇谷汝村镇村公路路网布局、加强镇、村、社道路有效衔接，解决群众出行“最后一公里”的需要。人民群众对此次风险普查的满意度达98%。
二、评价实施
（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，《黑水县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》黑财〔2025〕30号，要求各部门（单位）按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的实施进度，结合该项目资金的使用情况来完整地体现。
（三）评价选点。项目建设地点为黑水县芦花镇谷汝村，对8.008公里桥道路建设进行评价。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分），指标得分54分。
1.项目决策。
（1）决策程序
 “十四五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分65分。
3.项目实施。围绕、进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该项指标得分=财政资金拨付率×100%×5=5分，该指标得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，达到项目预期目标，该项指标得分6分。
（2）完成时效
该项目正在建设中，实际完成时间与计划完成时间一致，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析（30分）。指标得分30分。
基础设施（在建项目）。
（1）工程进度
该项目已达计划工程进度，项目实际工程进度≥计划工程进度，该项目已达计划工程进度，资金拨付已达预先确定资金拨付进度，该项指标得分14分。
（2）资金拨付
项目按照合同约定实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得15分。
（6） 个性指标绩效分析（16分）。指标得分14分
（1）群众满意度
经调研的群众实际满意度得分≥95%得6分。涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况发现还有一定的差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照执行进度要求如期完成项目，得5分。
（3）项目效果
项目已完成建设，并完成资金拨付，但与预期效果还有一定的差距，该项指标得分5分。
四、评价结论。我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了黑水县Y020芦花镇（谷汝村）幸福美丽乡村路绩效评价报告项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分97分。
五、存在主要问题
一是谷汝村因“三家园”建设涉及多个部门建设协调困难，交叉作业多，导致进度滞后迟迟无法收尾；二是上级补助资金还未全部下达。
六、改进建议
因该项目上级补助资金为奖补资金，截至目前最后一笔奖补资金还未下达，导致项目剩余款项未支付，一是建议上级及时下达补助资金；二是狠抓项目建设管理，确保后期项目保质保量按时完工。




	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县Y020芦花镇（谷汝村）幸福美丽乡村路

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	公共基础

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	黑发行审〔2023〕26号

	
	使用范围
	黑水县Y020芦花镇（谷汝村）幸福美丽乡村路

	
	申报（补助）条件
	争取幸福美丽乡村路资金

	
	项目起止年限
	2023年6月—2025年8月

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	1616.460292

	
	      其中：财政拨款
	1140

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	完成8.008km道路建设；

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	道路建设长度
	≥
	8.008
	km
	10
	8.008

	
	
	
	覆盖建制村
	=
	1
	个
	10
	1

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	100
	%
	20
	完工

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	5
	0

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	10
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	促进
	/
	10
	促进

	
	
	社会效益
指标
	居民出行平均缩短时间
	≥
	0.15
	小时
	5
	0.15

	
	
	
	受益人口数
	≥
	530
	人
	10
	530

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥
	95
	%
	10
	98

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目中标价
	=
	1616.460292
	万元
	10
	1478.907551
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四、项目概况
（一）设立背景及基本情况。黑水县地处青藏高原东部、四川省西北部、阿坝州中部。本项目的建设有利于促进国家扶贫工作重点县黑水县脱贫摘帽，推动阿坝州川西北生态经济示范区和“全域旅游”战略实施，促进川甘青交界区民族团结稳定；有利于改善项目区内路网结构；有利于促进项目区黑水县生态产业基地的旅游、矿产、人文资源开发；有利于改善少数民族地区生产、生活条件，给民族地区提供更多对外交流的机会，从而促进民族地区的经济发展，提高民族地区生活水平；有利于维护民族团结和国家稳定、构建和谐社会；有利于提高公路抗灾能力，保证行车安全，提升公路服务水平和保障能力。
（二）实施目的及支持方向。1、德青朗寺庙路线起于黑水县沙板沟村与S446线黑理路平面相交处，由东向西布线，沿沙板沟村而上，止于德青朗寺庙。路线起点桩号K0+000，终点桩号K10+200，路线全长10.2公里。2、沙石多寺路线起于黑水县G347线奶子沟段岔口，道路平面相交处，沿沙石多寺庙道路而上，止于沙石多寺庙。路线起点桩号K0+000，终点桩号K7+012，路线全长7.012公里。资金来源为：省补助资金。
（三）预算安排及分配管理。为确保项目资金正确使用，严格按照资金管理办法执行，做到资金专款专用和财政国库集中支付。依据项目施工单位拨款报告，按照项目实施进度和合同规定进行资金拨付。项目的财务管理制度健全有效，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。该项目中标价为935.651045万元，中标单位四川省远熙建设有限公司。截止评价时已拨付完尾款资金。
（四）项目绩效目标设置。2020年黑水县沙石多寺、德青朗寺道路建设工程项目，是促进城乡经济社会统筹协调发展的一项重要举措，方便群众出行，有利于促进项目区黑水县生态产业基地的旅游、宗教文化、人文资源开发，提升经济发展，具有重要而深远的意义。人民群众对此次风险普查的满意度达97%。
二、评价实施
（一）评价目的。为了进一步规范和加强预算绩效管理和专项资金管理，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，《黑水县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（黑财〔2025〕30号），要求各部门（单位）按照县财政局制定的相关制度办法和共性绩效指标框架，建立涵盖项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障五个板块，覆盖所有管理对象，贯穿绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价以及绩效结果应用全过程的本部门的具体措施、实施细则和指标体系，形成全州全面实施预算绩效管理制度体系格局。通过本次评价总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升加强项目支出绩效管理水平、提升预算管理水平、提升项目管理水平。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的支付进度与项目进度不一致的问题，结合该项目资金的使用情况来完整地体现。
（三）评价选点。项目建设地点为黑水县卢沙石多镇、芦花镇对3条道路建设情况及资金拨付进行评价。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从以下方法中择优组织，对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。
1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
3.最低成本分析法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
4.双重交叉分析法。通过对项目建设前后的比较，根据成效等方面去寻找和分析政策产生的影响。
5.随机访谈法。针对部分项目负责人及实施主体进行了询问和访谈，如项目实施情况的必要性、可行性和满意度等进行随机访谈。
（五）评价组织。1.领导小组职责：
（1）研究和决定同级政府公共事业管理绩效评价中的重大问题。
（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。
（3）对各单位的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报同级党委和政府审定。
2.办公室职责：
（1）提出全省（市、县）政府公共事业管理绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。
（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。
（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。
（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。
3.具体执行人员职责：
（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析	
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析（54分）。该指标得分54分
1.项目决策。
（1）决策程序
 “十三五”交通发展以完善路网、提质增效、乡村公路提档升级为重点，集中力量实施综合交通运输体系提档升级工作。该项目的设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。
（2）规划论证
项目规划符合中央、省委、省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分6分。
（3）资金投向
项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，该项指标得分2分。
（2）分配管理
资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理、推动了资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分10分。
（3）绩效监管
项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。
3.项目实施。围绕、进行绩效分析。
（1）预算执行
财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该项指标得6分。
（2）资金使用
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法的规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
按照项目施工情况，该项目已完工，该项指标得分6分。
（2）完成时效
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，该项目已完工，该项指标得3分。

（二）专用指标绩效分析（30分）。该指标得分
基础设施（在建项目）。
（1）工程进度
该项目已达计划工程进度，项目实际工程进度≥计划工程进度，该项目已达计划工程进度，资金拨付已达预先确定资金拨付进度，该项指标得分15分。
（2）资金拨付
项目按照合同约定实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度85%，该项指标得分12分。

（7） 个性指标绩效分析（16分）。该指标得分14分
（1）群众满意度
经调研的群众实际满意度95%。涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况发现还有一定的差距，该项指标得分4分。
（2）执行进度
按照执行进度要求如期完成项目，得5分
（3）项目效果
项目已如期完成建设，并完成资金拨付，但与预期效果还有一定的差距，该项指标得分5分。
四、评价结论。我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了2020年黑水县沙石多寺、德青朗寺道路建设工程项目绩效评价报告项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分95分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
加强以后项目管理，保质保量按期完工。






	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	2020年黑水县沙石多寺、德青朗寺道路建设工程

	预算单位
	黑水县交通运输局

	项目类型
	公共基础

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	黑发行审〔2020〕77号

	
	使用范围
	2020年黑水县沙石多寺、德青朗寺道路建设工程

	
	申报（补助）条件
	省级补助资金

	
	项目起止年限
	2020年8月—2021年6月

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	935.651045

	
	      其中：财政拨款
	935.651045

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	完成8.008km道路建设；

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	道路建设长度
	≥
	17.212
	km
	10
	17.212

	
	
	
	覆盖建制村
	=
	2
	个
	10
	2

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	≥
	100
	%
	10
	在建

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	≥
	100
	%
	10
	100%

	
	
	
	资金拨付进度
	定性
	按时
	/
	10
	完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对黑水经济发展具有一定
	定性
	促进
	/
	10
	促进

	
	
	社会效益
指标
	居民出行平均缩短时间
	≥
	0.2
	小时
	10
	0.2

	
	
	
	受益人口数
	≥
	100
	人
	10
	100

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	受益人口满意度
	≥
	96
	%
	10
	95

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目中标价
	=
	935.651045
	万元
	10
	935.651045
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