黑水县乡村振兴局

2021年度水库移民扶持基金绩效自评报告

州水务局：

2021年我局水电移民工作在县委、县政府的坚强领导下，在相关业务科室的具体指导下，认真贯彻落实《四川省水利厅、四川省财政厅关于开展2021年度大中型水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》（川水函2022〔450〕号）的文件要求，立足实际,本着认真负责的态度，有效开展了移民后扶资金清理，及时开展了自查自纠工作，现将自查情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

- 资金分配（中央级资金）

2021年度我县大中型水利水电工程移民后期扶持中央资金总量为621万元，2021年已使用569.77万元，其中：（1）2020年一至四季度下达后扶移民直发直补资金237万元，已完成兑付197.37万元，（2）2021年下达中央大中型水库移民后期扶持项目资金384万元，截止目前已使用372.4万元。

资金分配（省级库区基金）

2021年度我县大中型水利水电工程移民后期扶持省级库区基金总量为423万元，2021年已使用24.71万元.

- 绩效目标

目标1：完成237万元直发直补资金兑付；

目标2：完成384万元水库移民项目资金使用，其中：基础设施及美丽家园建设项目5个，生产开发项目2个；  移民技能培训1个。

二、绩效目标前期组织分析

（一）前期准备

接到通知后，我局立即组织开展2021年度大中型水库移民基金自查工作，按照领导工作安排，本着认真负责的态度，深入开展自评工作，主要对每人每年600元的移民补助资金（直发直补）及大中型水库移民后期扶持项目中央资金及省级资金进行自评，并要求相关部门和乡镇全力配合，通力协作做好此项工作。

- 组织过程

经领导安排，对黑水县后期扶持人口直发直补资金及后期扶持项目资金的到位、使用情况进行仔细核查。

- 分析评价

整个组织过程科学、合理，真实客观反映了各指标效应。

三、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

2021年一至四季度直发直补资金到位237万元，2021年后期扶持中央水库移民扶持资金到位384万元；省级库区资金到位423万元。

- （二）绩效目标完成情况分析

2021年我县移民后期扶持直发直补资金通过“一卡通”系统按季度统一发放，截止目前我县后期扶持直发直补资金共计兑付197..37万元，未联系到的移民和未办理社保卡的移民已安排乡镇及时通知，尽快完成全部兑付工作；2021年中央水库移民扶持基金已使用372.4万元，剩余资金为正常结余资金，待结余资金使用计划上报政府同意后进行使用。省级库区资金已使用24.71万元。

- （三）资金管理情况分析

一是组织实施，我局严格按照要求开展2021年度大中型水库移民后期扶持基金绩效评价工作。自评内容包括每人每年600元的移民补助资金（直发直补）和用于大中型水库移民后期扶持的中央水库移民扶持基金。我局高度重视移民后期扶持资金绩效评价工作，专门成立了绩效评价工作领导小组，由分管领导任组长，移民安置股、财务股负责绩效评价的日常工作。整个自评工作严格按照国家相关法律、法规和规章制度以及水库移民后期扶持配套政策和管理制度执行，没有单独制定绩效评价办法；二是资金安全，我县直发直补资金通过“一卡通”的方式发放到移民社保卡上，不存在挤占、挪用、漏发、不发等问题。项目资金方面，设立资金专户，实行县级财政报帐制，坚持项目随规划走，资金随项目走、监督检查随资金走，严格把关、认真审查，避免资金跑冒滴漏；三是监督检查，为更好的完成各项项目，我单位工作人员每周对项目不定时进行督导检查,并请具有资质的监理单位全程督促工程建设，以确保项目保质保量建设完工；四是信息统计，2021年一至四季度直发直补资金完成100%的兑付工作，中央大中型水库移民后期扶持项目资金91.75%的兑付工作。按规定开展后期扶持实施情况统计工作并按时报送统计报表，以确保随时掌握、汇报后扶项目进展情况；五是绩效管理，按月组织相关人员对项目实施现场进行督查，将督查结果以通报的形式发至各项目实施乡（镇）、村。后期扶持绩效自评填报准确、完整，并能在规定时间内报送材料。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过认真自评，我局还存在一些不足之处，一是2021年一至四季度直发直补资金到位237万元，已完成兑付197.37万元，兑付率为83.2%，自2019年起，所有直发直补资金通过“一卡通”系统进行发放，按时足额将资金按每季度发放至移民社保卡中，个别移民因死亡或无法联系导致社保卡注销或暂未办理，已通知乡镇和村组尽快联系，已死亡注销的由其直系亲属开具说明代领剩余资金，无法联系的通过其亲属、朋友尽快联系其办理社保卡；个别兑付失败的已通知乡镇核实好失败人员信息进行更正；二是2021年后期扶持中央水库移民扶持资金到位384万元，已完成兑付372.4万元，兑付率为97%，剩余资金为正常结余资金。三是2021年省级库区资金到位423万元，已完成兑付24.71万元，兑付率5.8%，剩余资金待州局计划批复后组织招标实施。在下一步工作中我县将进一步强化工作措施，全力做好大中型水利水电工程移民后期扶持各项工作。

- 四、效益指标完成情况分析

- （一）经济效益分析

逐渐缩小移民群众与当地村民的经济收入差距，使移民生产生活逐步达到当地平均水平，改善和保障移民群众的基本生产生活条件。

- （二）社会效益分析

通过项目的实施，可以有效改善农业生产和移民生活条件，促进农业新技术普及推广，在提高经济作物栽培技术、管理水平、示范推广等方面将起到良好的带动作用。此外，库区和移民安置区基础条件的改善，有利于降低劳动强度，增强农业服务功能，促进库区和移民安置区经济、社会快速发展。

通过项目实施，使移民村的基础设施和自我发展能力得到显著提高，大大降低了返贫风险，为脱贫攻坚于乡村振兴有效衔接奠定了基础。

- （三）生态效益分析

2021年完成美丽移民村建设任务的移民村5个，分别为西尔镇布多村、扎窝镇克别村、西尔镇云林寺村、西尔镇西尔村和芦花镇西布里社区、；完成项目建设的移民村2个（不含美丽移民村），分别为：知木林镇热里村、西尔镇俄恩村。

- （四）满意度指标完成情况分析

移民对后期扶持政策实施满意度为100%；与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件0件；交办的信访事项及时处理率100%。

五、综合评价结论

2021年，我县水库移民扶持基金在使用情况上均合法、合理、合规，在一定程度上解决了移民村当前所需，满足了移民群众生产、生活需要，极大的提高了移民村、移民集中安置点移民群众的生活幸福指数。

六、绩效自评工作经验、问题和建议

通过大中型水库农村移民后期扶持直发直补资金，每年可以给移民带来直接经济收入为600元，5年可以带来直接经济收入3000元，能逐渐缩小移民群众与当地村民的经济收入差距，使移民生产生活逐步达到当地平均水平，通过项目的实施，可以有效改善农业生产和移民生活条件，推进创新和发展移民产业经济，帮扶移民安居乐业，实现移民稳定、社会和谐、科学发展。

通过绩效自评，我局较好地完成了2021年水库移民后期扶持工作，但还存在一些问题和不足，在下步工作中，我们将进一步强化工作措施，加大工作力度，全力以赴，切实抓好水库移民后期扶持各项工作。

七、对绩效评价结果应用和公开的考虑

绩效评价结果应用和公开有利于绩效预算，促进资金的有效利用，将绩效评价结果用于和其他县或区作为比较功能，通过绩效评价结果的比较功能，实施标杆管理，比较不同项目之间的绩效水平，将绩效评价范围界定在地区、移民人数、项目内容相似的区域，将最终的比较结果进行公开，最终达到工作的相互提升作用。

特此报告！

黑水县乡村振兴局

2022年8月15日