2019年植被恢复及生活垃圾填埋、消杀处置功能提升项目支出绩效评价报告

- 一、项目概况

黑水县城管局2019年实施项目有两个，包括中央下达国家重点生态功能区“生活垃圾填埋、消杀处置功能提升”项目资金34万元；“植被恢复项目”34万（阿州财预【2018】84号）。

“植被恢复项目”34万（阿州财预【2018】84号）。主要用于新建泽盖村、查拉村、四美村等城乡结合部植被恢复建设；

“生活垃圾填埋、消杀处置功能提升”项目资金34万元：主要用于垃圾填埋设施设备维修维护及填埋机械车辆维修维护、日常运转油料费、垃圾填埋场消杀灭蝇、鼠、蚊虫药品采购等相关经费

（一）项目资金申报及批复情况。

县城管局严格按照相关规定对项目资金进行申报、未涉及预算调整，自评评价：符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

“植被恢复项目”34万绩效目标：项目主要内容为有效提高绿化覆盖率，尽早落实县委县政府指示精神，采用乔灌木、草花、草坪多层次搭配的形式。

绩效目标通过项目的实施，引进各种乔灌木10余种，栽种乔木200余株，灌木丛200余平方米，鲜花30万余盆，播种草坪种子3000余平方，提高泽盖村、查拉村、四美村等城乡结合部的植被覆盖率，打造绿化景观、改善区域生态功能，统筹人与自然和谐发展，创造适宜的人居生活生产环境。项目建成后，保障了黑水“三季有花，四季常青”，并丰富了旅游环境。

项目实施计划：项目建设分为2期：第一期时间为2019年5月，经费239290元；第二期时间为2019年8月-10月，经费为100710元。

项目建设进度：

第一期：2019年5月进行项目实施方案及工程招标工作；项目已完成；

2019年5月进行植苗种花、种草施工；项目已完成；

2019年7-8月进行植苗补植工作及验收。项目正在推进，已完成一期植苗补植工作及验收，正在进行资金结算。截止2019年底项目已推进完工。

第二期：“生活垃圾填埋、消杀处置功能提升”项目截止2019年底已推进完工。

“生活垃圾填埋、消杀处置功能提升”项目资金34万元：项目主要内容为1、垃圾填埋设施设备维修维护及填埋机械车辆维修维护、日常运转油料费13万元。2、垃圾填埋场消杀灭蝇、鼠、蚊虫药品采购9万元。3、垃圾填埋场覆盖用泥土购置12万。

绩效目标：通过项目的实施有效减少垃圾填埋场对周边环境污染，并及时进行处理。有效对垃圾进行消杀、填埋，减少空气污染，有效进行场区内苍蝇、蚊子、虫害等具有传染能力的害虫进行治理。

项目实施计划及推进进度：黑水县城管局对该项目的实施属于常态化工作，做到了在年初有工作安排，在实施此项目时对生活垃圾填埋、消杀处置功能提升进行了，有序的管理和运行。对垃圾填埋场消杀灭蝇、鼠、蚊虫药品采购通过政府采购，已采购并投入使用，目前正在进行资金结算。

（三）项目资金申报相符性。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。 “生活垃圾填埋、消杀处置功能提升”项目资金计划34万元（阿州财预【2018】84号），到位34万元，属中央下达国家重点生态功能区资金；“植被恢复项目”项目资金计划34万（阿州财预【2018】84号），实际到位34万元，属中央下达国家重点生态功能区资金资金到位率100%、及时性100%。

2．资金使用。截止评价时点“植被恢复项目”项目资金计划34万，资金已结算完，“生活垃圾填埋、消杀处置功能提升”项目资金计划34万元，已用2.37万元，主要用于垃圾填埋机械使用燃油费，及购买生物药剂费用支出，资金开支范围，支付标准及支付进度均按照合同标准进行，支付依据是合规合法，资金支付与预算相符，并对相关问题进行说明。

（二）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设：项目资金的使用严格按照项目实施方案进行支出，根据国库集中计划，在规定的时间里按要求进行支付，由财政局的业务服室及支付中心分别进行审核后，打印付款凭证等一系列严密的报财程序，增强资金的安全性，通过“大平台”支付，防止资金的流失，建立严格的经费开支审批制度，对于每项开支都必须严格按定的权限审批后方可报销，制定严格的经费开支报销程序，每一笔开支都必须取得合法有效的票据，并附有关明细，由经办人员负责签字，财务人员审核，领导审批签字后才能予以报销。资金按照合理有效的原则进行分配,做到了专款专用的原则。

机构设置：本单位设有财务室，有会计出纳各一名，有一名副局长分管财务，按照会计制度进行会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

为了使该项目能够顺利实施我局及时成立了2019年度城市绿化项目领导小组，专门负责城市绿化工作，从项目的实施到验收到后期的养护都做到了严格管理，严格按照相关规定，明确责任合理分工、密切协作，为项目顺利实施提供保障。

生活垃圾填埋、消杀处置功能提升项目由市政股实施，专门负责审核垃圾填埋、消杀处置工作，对日常产生的垃圾填埋机械用油，零星维修维护，按照相关规定、实施方案，和本单位制度的内控制度推进此项工作。

属政府采购的项目，我局都按照采购程序进行政府采购，并进行了公示。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量：引进各种乔灌木10余种，栽种乔木200余株，灌木丛200余平方米，鲜花30万余盆，播种草坪种子3000余平方；垃圾填埋量约为为17吨/每天。实现程度进行自评：质量：花木存活率90%；时效：及时性100%；成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成90%、质量标准90%、进度计划90%、成本控制目标100%的。

（二）项目效益情况。

对项目效益进行全面分析评价：从项目经济效益：未直接产生经济效益；社会效益100%、生态效益100%、可持续效益以及服务对象满意度100%。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

在后期的维护工作中监管力度不大，造成人为的踩踏及破坏现象较为严重。

- 相关建议。

- 在今后的工作中要加强监管力度，大力宣传，引导群众做到爱护环境。