黑水县晴朗乡人民政府文件

黑晴府〔2023〕61号                        签发人：杨德平

### 黑水县晴朗乡人民政府关于红星村产业生产桥建设项目绩效自评的报告

### 县财政局：

为进一步加强我乡预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用率，根据《黑水县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（黑财〔2023〕105号）精神要求，结合实际情况，开展2022年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作，成立以乡党委书记为组长，财务分管领导为副组长，财务相关工作人员和项目相关工作人员为成员的支出绩效评价工作组，现将工作情况总结如下：

一、项目概况

- 项目名称：黑水县晴朗乡红星村产业生产桥建设项目。

- 项目业主：晴朗乡人民政府。

- 项目建设地址：黑水县晴朗乡红星村。

- 建设工期：2022年4月—2023年6月。

建设内容及规模：拟建桥梁全长46m，采用2x20m预制混凝土空心板梁，桥面净宽4.5m，两侧设0.5防撞墙，桥梁两侧通过引道连接松黑县道和既有生产便道，引道路基宽度4.5m，路线全长0.352km，建设内容包括桥梁、引道等。

- 项目资金申报及批复情况

- 黑水县晴朗乡红星村产业生产便道建设项目，项目涉及1个村，该项目包括新建桥梁1座及配套引道，总投资235万元，其中资金来源为2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元，成都理工大学捐赠100万元。财评价1672188.04元项目于2022年5月31日完成项目挂网招标确定工作，中标合同价1588578.00元。

- （二） 项目绩效目标。

拟建桥梁全长46m，采用2x20m预制混凝土空心板梁，桥面净宽4.5m，两侧设0.5防撞墙，桥梁两侧通过引道连接松黑县道和既有生产便道，引道路基宽度4.5m，路线全长0.352km，建设内容包括桥梁、引道等。

- 项目资金申报相符性。

- 2022年9月29日通过十四届县人民政府第14次常务会议，原则上同意《黑水县晴朗乡红星村生产便桥建设项目地址变更的请示》，并要求我乡严格按照相关规定和程序进行办理。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

- 1、资金计划及到位。

- 项目总投资235万元，其中直接工程费208.19万元，预备费6.84万元，工程建设其他费用19.97万元，资金来源为2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金及成都理工大援助资金。资金到位及时。

- 资金使用。

该项目截止评价时点项目资金的实际支出为105.530328万元，主要支出为项目基建等。支出标准严格按照招投标签订合同及审计金额进行支出，现已资金拨付总资金的100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

根据《四川省河道管理范围内建设项目行洪论证与河势稳定报告编制大纲》、《四川省河道范围内管理范围内建设项目管理暂行办法》及项目合同要求，项目组织实施情况如下:

(1) 实测工程附近的地形资料，分析河道演变规律，结合水利规划实施安排，对河道将来的演变趋势进行定性分析;收集工程附近的水文资料，分析工程所在河道的水流和泥沙特性;收集工程附近的堤防、取水口等水利工程及重要国民经济设施分布资料，分析拟建工程附近的防洪标准、现状防洪能力及规划实施情况。

(2)选择不利的水文条件，计算和分析工程建设后的水位、流速等水动力条件的变化，根据计算成果，分析工程建设后河道的冲淤、河势稳定状况及工程对防洪等的影响;综合评价工程建设后河道的冲淤、河势稳定状况及工程对防洪等的影响;综合评价拟建工程对河道行洪、堤防安全、河床演变、防汛抢险、现有和规划中防洪标准及水利工程的影响。

(3) 根据工程布置和结构设计，分析工程防御洪涝能力及措施是否达到标准，分析工程与河道管理是否相适应。

(4)根据分析计算成果提出减小影响的防治和补救措施。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

（二）项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

- 相关建议。

无

黑水县晴朗乡人民政府

2023年8月24日

黑水县晴朗乡人民政府 2023年8月24日