晴朗乡2025年仁恩塘村产业发展基础设施提升项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）评价实施方案
本次绩效评价以资料核查、财务数据比对、项目现场核实相结合方式开展，以财政可执行指标执行表、项目实施资料、验收资料为基础，对照绩效指标开展综合评价，核查资金到位、拨付、使用、项目实施完成及效益发挥情况。
（二）项目基本概况
1.项目名称：晴朗乡2025年仁恩塘村产业发展基础设施提升项目
2.项目编码：51322825T00001349752
3.实施单位：黑水县晴朗乡人民政府
4.资金来源：财政资金
5.建设内容：一是种植片区防护设施建设：新建产业网围栏，对仁恩堂村特色种植地块实施封闭防护，避免牲畜啃食损毁农作物，保障种植产业安全。二是产业灌溉配套设施建设：新建引水管道、蓄水池、水肥一体化配套设施，完善种植片区灌溉供水条件，解决地块灌溉保障不足问题。
6.资金预算及执行：项目预算合计125万元，其中财政资金125万元，全部资金已执行完毕，预算执行率100%，国库集中支付，专款专用，无挤占挪用、违规支付情况。项目严格执行项目申报、审批、实施、质量监管、竣工验收流程，落实工程质量管控，完成全部建设内容并通过竣工验收，项目资料完整归档。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本项目绩效评价综合自评95.1分，评价等级为优。项目决策科学合规，资金管理规范到位，项目全部建设任务完成，工程质量达标，基本完成全部绩效目标。（2025年度部门预算项目支出绩效自评表详见附件）
（二）绩效分析
1.项目决策
必要性和可行性分析：仁恩塘村原有种植片区缺少防护围栏、灌溉供水、产业电力等配套设施，农作物易遭受牲畜破坏，灌溉保障不足，产业基础设施短板突出，制约种植业规模化发展。本项目立足补齐产业硬件短板，建设网围栏、灌溉、电力配套设施，改善种植生产条件，带动群众就近务工增收，壮大村集体经济，符合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策要求，立项程序完整合规，项目实施具备现实必要性与可行性。
绩效目标设置情况：绩效目标围绕产业基础设施完善、种植生产条件改善、带动群众就业增收、提升村集体经济实力设置，产出、效益、满意度指标总体合理；但针对网围栏建设、蓄水池及引水管道布设、水肥一体化设备安装、产业电力配套等细分工程，可量化考核指标设置不足。
2.项目管理
资金分配情况：资金分配依据项目建设内容测算，分配科学合理，指标下达程序规范，全部纳入国库集中支付管理，专款专用。
资金使用情况：严格执行财政国库集中支付制度，按照合同及项目进度拨付资金，财务审批手续完备，会计核算规范，125万元预算资金全部支付到位，无截留、挤占、挪用资金情况，资金管理规范。
项目实施管理方面，落实项目业主责任制，落实现场监管，全过程做好资料留存，项目实施流程合规。
3.项目绩效
（1）项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）
数量指标：项目整体处于合同建设周期内，种植片区防护设施、产业灌溉配套设施、产业电力及附属配套各子项按施工计划有序推进，部分点位完成施工。
质量指标：已施工部分材料设备符合农业产业设施建设相关标准，已完工点位工程质量符合设计及规范要求。
成本指标：已实施部分支出严格控制在预算额度，无超概算、超预算情况。
（2）项目效益情况
社会效益：项目实施补齐仁恩塘村种植业基础设施短板，降低牲畜损毁农作物风险，改善灌溉供水条件，为特色种植产业发展夯实硬件基础，项目实施可吸纳本地村民务工，惠及仁恩塘村全体村民，覆盖脱贫户、监测对象。
可持续效益：项目全部建成后，网围栏、蓄水池、引水管道、水肥一体化、产业电力配套可长期运营使用，持续支撑仁恩堂村特色种植业发展，赋能村集体经济长效增收。
受益群体满意度：通过入户走访、座谈调研，村民、村干部对产业设施提升项目认可度较高。
三、存在主要问题
1.绩效目标精细化不足，对网围栏建设、蓄水池、引水管道、水肥一体化、产业电力配套等分项缺少可量化考核指标，不利于年度绩效精准考核。
2.项目建成后网围栏、蓄水池、灌溉管网、电力配套等产业设施后期管护方案有待进一步细化落实。
四、相关措施建议
1.优化绩效目标编制。后续产业基础设施类项目，针对围栏修建、灌溉管网布设、设备安装等子项设置可量化绩效指标，强化绩效目标约束。
2.提前谋划后期管护。明确网围栏、蓄水池、灌溉管网、产业电力配套等设施管护主体、管护责任，研究管护经费保障路径，落实村级管护人员，保障项目长期稳定发挥惠民效益。
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