2025年黑水县公共文化云建设项目专项
项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
（一）评价目的
通过绩效评价，及时发现项目实施及经费使用中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。提升黑水县公共文化云建设项目的使用效率。
（二）预设问题及评价重点
1.长效机制建立情况。项目实施单位建立项目实施管理制度等。
2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料完整、真实，无弄虚作假套取财政资金等问题。
3.资金拨付和使用的合规性。严格按照国库集中支付规定办理资金拨付手续；按时拨付，未造成滞留资金积压；资金专款专用，未随意变更项目内容及地点；遵守法律法规规定；无挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。
5.财务管理和会计核算规范性。财务核算符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、符合基本建设财务管理和会计制度规定。
6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点
黑水县文化广播电视和旅游局，黑水县芦花镇长征路100号。
（四）评价方法
指标评分法（定量为主）
建立三级指标体系（决策—过程—产出—效益—满意度）权重赋值、百分制、等级评定（优/良/中/差） 
产出：平台功能完成率、资源上线量、用户活跃度
效益：服务人次、覆盖率、社会影响力 
满意度：群众、文化机构、主管部门评分
（五）评价组织
明确依据：政策、绩效目标、合同、专项资金管理办法
制定方案：指标、权重、方法、样本、时间表
单位自评
项目单位填报、数据核实、形成自评报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	全民艺术普及课程（1门（每门课6个章节）
	≥
	1
	门
	1
	10

	
	
	
	活动直录播
	≥
	12
	场次
	12
	10

	
	
	
	培训人员
	≥
	30
	人次
	30
	5

	
	
	
	在线场馆及活动更新与推送
	≥
	14
	条
	14
	10

	
	
	
	基层文创及非遗等产品线上展示
	≥
	20
	条
	20
	5

	
	
	质量指标
	公共文化云建设年度完成率
	≥
	100
	%
	100
	5

	
	
	时效指标
	公共文化云建设时间
	≤
	2025
	年
	2025
	5

	
	效益指标
	社会效益指标
	公共文化服务人次增长率
	≥
	3
	%
	3
	10

	
	
	可持续发展指标
	对黑水文化的宣传与发展
	≥
	90
	%
	90
	5

	
	
	可持续影响指标
	黑水文化在全县的持续影响程度
	≥
	95
	%
	95
	5

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象 满意度指标
	≥
	90
	%
	90
	10

	
	成本指标
	经济成本指标
	项目概算范围内
	≤
	20
	万元
	19.5
	10

	合计
	100



二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过汇总、整理、分析黑水县文化广播电视和旅游局公共文化云建设项目绩效评价指标体系，绩效目标基本实现，自评得分为100分。
（二）绩效分析
1.项目决策
决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。
[bookmark: _GoBack]规划论证：项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
资金投向：项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”。
2.项目管理
制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
绩效监管：明确要求“事前评估”“事中监控”“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。并严抓项目决策是否科学的“牛鼻子”，力求项目决策科学。让项目“目标科学、全面”才能“拎得清”，“跟踪及时、严格”才能“管得准”，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，通过奖优惩劣，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。
3.项目绩效
目标完成：资金项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截至2025年底完成项目资金拨付。资金项目按照目标任务已于2025年底完成。
资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现，资金涉及服务对象满意度不低于90%，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性。我单位在规定时间内做好黑水县公共文化云建设项目资金的个性化绩效评价指标具有特定的针对性，能够更好地反映公共文化服务工作在其特定业务领域的表现，可以增强群众的积极性，提高部门的整体绩效水平。提升业主单位对平台建设的满意度，推动构建完善的公共文化服务体系，促进本县公共文化发展。
三、存在主要问题
无
四、相关措施建议
无
