黑水县慈坝乡人民政府

2025年慈坝乡西北窝村卡龙集中搬迁农特产品展销中心项目支出绩效评价报告
一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。慈坝乡西北窝村卡龙集中搬迁农特产品展销中心项目，主要用于产业发展类新型农村集体经济发展项目，结合慈坝乡西北窝村群众避险搬迁，拟在西北窝村卡龙镇搬迁点，建设200平方米农特产品展销中心、代销中心及相关配套设施设备。

（二）实施目的及支持方向。经费按照县委组织的分配方案，具有现实需求，依法依规认真履行。黑水县慈坝乡西北窝村14户40人 于2024年避险搬迁集中安置到卡龙镇色湾村，通过统规自建修 建14栋民俗建筑。该安置点位于省道S447线旁，距离卡龙沟风 景区16千米，具有发展旅游的基础条件，但周边旅游配套设施存在不足。在此背景下，为完善片区旅游配套服务设施，增加农 牧民收入，助力片区产业振兴、乡村振兴，提出黑水县慈坝乡2025年西北窝村卡龙集中搬迁农特产品展销中心项目建设十分必要。

（三）预算安排及分配管理。加强经费保障，按照黑水县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）第二批年度项目实施计划，项目预算总投资260万元，预算无漏项，预算测算遵循上级财政部门的支出标准依据。
（四）项目绩效目标设置。重点用于通过农特产品展销中心销售地方农特产品、手工艺品，为群众提供就近就业平台。我乡申报的经费项目内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。
二、评价实施

（一）评价目的。先对项目进行实施计划，根据项目下达计划，我们按相关编制的初步实施方案，编制了我乡的实施方案，拟定了建设内容、建设要求、建设期限，制定了项目管理措施，成立了项目领导小组、实施小组制定了资金管理制度，保证了项目的顺利实施。
（二）预设问题及评价重点。本次评价主要针对该项目的规划编制的内容完整性和项目实施工作的质量问题，结合该项目资金的使用情况来完整的体现。
（三）评价选点。该项目主要开展工作地点为黑水县慈坝乡，本次绩效评价主体为黑水县慈坝乡人民政府，项目不涉及其他。
（四）评价方法。采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，评价组从采取以下几个方法对项目实施评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

1.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
1.领导小组职责：

（1）研究和决定单位管理绩效评价中的重大问题。

（2）组织协调绩效评价工作，确保评价的顺利进行。

（3）对各站、所的工作目标、绩效考核结果和等次、奖惩方案进行审核，并报乡党委和政府审定。

2.办公室职责：

（1）提出政府绩效评价的工作方案，并负责具体组织实施。

（2）综合评价信息，提出评价结果等次认定方案及奖惩方案等。

（3）负责绩效评价的日常工作，包括宣传、沟通、协调等。

（4）根据评价结果撰写绩效评价报告，并递交给领导小组。

3.具体执行人员职责：

（1）组长：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）小组成员：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
三、绩效分析


根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
（1）决策程序

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，该项指标得分6分。

（2）规划论证

项目规划符合中央、省委省政府有关决策部署安排，项目充分评估论证了立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，该项指标得分4分。

（3）资金投向

项目属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则，避免“撒胡椒面”，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，该项指标得分6分。

2.项目管理。
（1）制度办法

项目制度办法体系不健全，该项指标得分0分。
（2）分配管理 

资金分配因素选取充分考虑了相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出了项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，建设了项目储备库，实行了入库项目动态管理、推动了资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行了项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效，该项指标得分8分。

（3）绩效监管

项目按中央、省委要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作；省级部门对市县主管部门预算绩效管理要求到位，不存在对市县资金分配和项目管理指导力度不够的情况，对市县开展了评价、监督、指导等工作，该项指标得分6分。

3.项目实施。围绕、进行绩效分析。

（1）预算执行

财政资金已按照要求拨付完毕，拨付率100%，该项指标得分=财政资金拨付率×100%×6=6分。

（2）资金使用

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规，该项指标得分3分。

4.项目结果。
（1）目标完成

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，该项指标得分6分。

（2）完成时效

项目实际完成时间与计划完成时间相符，该项指标得分3分。
（二）专用指标绩效分析。产业发展
该项目实施与县委县政府支持重点、产业支持政策符合；项目实施支持卡龙集中安置点搬迁户创新创造创业能力情况一般；该项目暂未实施完工，该项指标得分26分。
（三）个性指标绩效分析。项目已如期建成，资金已按期拨付，项目实施后已达到预期效果，该项指标得分12分。
四、评价结论

我单位严格按照绩效自评工作要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了慈坝乡西北窝村卡龙集中搬迁农特产品展销中心项目支出绩效自评工作，经对各类指标进行评分和汇总分析，该项目支出绩效评价综合得分86分。评价结果显示，慈坝乡西北窝村卡龙集中搬迁农特产品展销中心项目按照相关规定进行使用和管理，程序较为规范，项目支出使用效益达到预期。
五、存在主要问题

无
六、改进建议

    无
附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

黑水县慈坝乡人民政府
                                 2026年8月28日

附表1

专项预算绩效自评打分表

	绩效评价指标
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	通用指标
（54分）
	项目决策
（18分）
	决策程序
	6
	项目决策程序是否严密
	6
	

	
	
	规划论证
	6
	项目规划论证是否符合中央、省委要求，项目绩效目标设置是否科学合理
	4
	

	
	
	资金投向
	6
	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目
	6
	

	
	项目管理
（18分）
	制度办法
	2
	项目制度办法是否体系健全、要素完备
	0
	

	
	
	分配管理
	10
	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求
	8
	

	
	
	绩效监管
	6
	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效
	6
	

	
	项目实施
（9分）
	预算执行
	6
	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况
	6
	

	
	
	资金使用
	3
	资金使用拨付、项目实施是否符合规定
	3
	

	
	项目结果
（9分）
	目标完成
	6
	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度
	6
	

	
	
	完成时效
	3
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	3
	

	专用指标
（30分）
	产业发展
（30分）
	符合性
	10
	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合
	10
	

	
	
	成长性
	10
	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况
	8
	

	
	
	经济性
	10
	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况
	8
	

	
	民生保障
（30分）
	区域均衡性
	10
	项目资金分配体现的均衡公平情况
	
	

	
	
	对象精准性
	10
	资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围
	
	

	
	
	标准合理性
	5
	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现
	
	

	
	
	群众满意度
	5
	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况
	
	

	
	基础
设施
（30分）
	在建
项目
	工程进度
	15
	项目是否达到计划工程进度
	
	

	
	
	
	资金拨付
	15
	项目是否达到预先确定的资金拨付进度
	
	

	
	
	建成
项目
	项目验收
	10
	项目验收是否及时合格
	
	

	
	
	
	功能实现
	10
	项目经济社会功能是否实现
	
	

	
	
	
	后续管护
	10
	项目后续维护是否实现
	
	

	专用指标
（30分）
	行政运转
（30分）
	用途合规性
	10
	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配
	
	

	
	
	程序合规性
	10
	资金管理程序是否符合专项资金管理要求
	
	

	
	
	标准合规性
	10
	资金分配标准是否符合专项资金管理要求
	
	

	个性指标
（16分）
	满意度指标
	8
	对日常工作开展满意情况                       此项目成本预算控制是否合理
	6
	

	
	成本指标
	8
	
	6
	

	扣分项
（10分）
	被评价
部门配合度
	—
	被评价对象工作配合情况
	0
	


附表2
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

	序号
	实地踏勘点位
	备注

	1
	黑水县慈坝乡人民政府
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	
	

	20
	
	


备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（市、区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	慈坝乡2025年西北窝村卡龙集中搬迁农特产品展销中心项目

	预算单位
	黑水县慈坝乡人民政府

	项目类型
	部门项目（阶段项目）

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指

常年项目）
	无

	
	资金管理办法（名称、文号）
	无

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	√因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	阿州财农【2024】69号

	
	使用范围
	慈坝乡西北窝村卡龙集中搬迁农特产品展销中心项目相关

	
	申报（补助）条件
	无

	
	项目起止年限
	2025年1月--

	项目资金

（万元）
	  年度资金总额：
	159.61

	
	      其中：财政拨款
	159.61

	
	            其他资金
	0

	总体 目标
	年度目标

	
	新型农村集体经济发展项目，结合慈坝乡西北窝村群众避险搬迁，拟在西北窝村卡龙镇搬迁点，建设200平方米农特产品展销中心、代销中心及相关配套设施设备。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	涉及辖区村
	＝
	1
	个
	10
	1个

	
	
	
	拟农特产品展销中心、代销中心面积
	＝
	200
	平方米
	10
	200平方米

	
	
	
	涉及西北窝村避险搬迁集中安置户数
	＝
	14
	户
	5
	14户

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥
	95
	%
	10
	95%

	
	
	时效指标
	该项目按时完成率
	≥
	100
	%
	10
	80%

	
	效益指标
	社会效益

指标
	带动就业增长率
	≥
	95
	%
	20
	95%

	
	满意度

指标
	服务对象

满意度指标
	搬迁集中安置14户对该中心满意度
	≥
	95
	%
	10
	95%

	
	成本指标
	经济成本

指标
	项目预算总投资金额
	≤
	260
	万元
	15
	159.61万元


—1—

